Приложение № 12

к Договору подряда № ______________

от «_____» __________ 20__ г.

Порядок осуществления контроля соответствия показателей качества приобретаемых (используемых) Подрядчиком  материалов, изделий конструкций и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда на строительство (реконструкцию) объектов структурного предприятия «Амурские тепловые сети» АО «ДГК»

- Контроль соответствия показателей качества приобретаемых (используемых) Подрядчиком материалов, изделий конструкций и оборудования (МТР) требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда  производится представителями Подрядчика и Заказчика на объекте Заказчика.

- Для осуществления контроля качества МТР Подрядчик оформляет вызов на  проведение инспекции и направляет в адрес Заказчика не менее чем за 24 часа до срока проведения инспекции.

- Вызов направляется отдельным письмом, в состав письма необходимо включить: заполненный бланк запроса на инспекцию по образцу приложения 1, документы подтверждающие качество МТР (паспорт, сертификат о качестве и др.), АРПИ (акт о результатах проверки изделий).

- При осуществлении контроля в графе «Описание инспекции» необходимо четко описать предъявляемый МТР:

- Указать полное наименование материала, марка (тип) материала как указано  в паспорте, обозначение нормативного документа на его изготовление (ГОСТ, ТУ и т.п.) количество материала подлежащего контролю.

- Указать наименование сопроводительного документа от предприятия изготовителя (паспорт, сертификат качества, документ о качестве и др.), идентификационный номер документа, дату изготовления материала (выдачи документа), номер партии и общее количество материала по документу (в партии).

- Указать сопроводительные документы (полное наименование, номер, дата), подтверждающие соответствие материалов/продукции требованиям регламентов Таможенного союза и Российской Федерации, требованиям ГОСТ, Стандартам и иным нормам (если применимо): Сертификаты/Декларации соответствия или Отказное письмо органа сертификации об отсутствии необходимости сертификации данной продукции; Свидетельство о государственной регистрации (санитарно-эпидемиологическое заключение), экспертные заключения, паспорт безопасности, результаты лабораторных исследований и др.

- При отсутствии замечаний к предъявленным МТР уполномоченные специалисты строительного контроля Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика:

- Подписывают Запрос на проведение инспекции

- В графе «Результаты/замечания» прописывают комментарий «Принято без замечаний».

- В графе «Задействованные стороны» напротив каждой организации проставляется «П (Принято)».

- При наличии замечаний к предъявленным материалам/продукции уполномоченные специалисты строительного контроля Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика:

- Подписывают Запрос на проведение инспекции.

- В графе «Результаты/замечания» инициатор замечания четко описывает несоответствие, дефекты предъявляемого материала/продукции.

- В графе «Задействованные стороны» инициатор замечания проставляет «О (Отклонено)».

- При наличии замечаний и отклонении Запроса на инспекцию, подрядчик обязан в кратчайшие сроки устранить все замечания и направить Запрос повторно. В таком случае номер повторного запроса будет аналогичным первичному с добавлением индекса «/1»

- Ведение базы данных всех запросов на инспекции, а также хранение запросов  осуществляется ответственным представителем Подрядчика. При приемке работ по договору подряда запросы на инспекции Подрядчиком передаются Заказчику вместе с исполнительной документацией.

Приложение 1. Форма Запроса на инспекцию (входной контроль материалов).

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _______________ / _______________ | _______________ / _______________ |

Приложение 1 к Порядку осуществления контроля

соответствия показателей качества приобретаемых

(используемых) Подрядчиком  материалов, …

Запрос на инспекцию № ____

Входной контроль материалов (МТР)

| Объект: _____________________________________ ____________________________________________ |  |  |  |  | Договор подряда №_______ от _____________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Титул проекта _______________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (субподрядчик) ______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Данные об инспекции Запланированная дата: _________ время: _______________________ Фактическая дата: _____________ время: _______________________ Использование принимаемого материала в работе ___________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |
| Задействованные стороны |  |  | Участие В – Выполнение П – Принято О - Отклонено |  |  |  |
| Субподрядчик (производитель работ) |  | В |  |  |  |  |
| Субподрядчик (строительный контроль) |  | В |  |  |  |  |
| Подрядчик (строительный контроль) |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (строительный контроль) |  |  |  |  |  |  |
| Другие лица: |  |  |  |  |  |  |
| Описание инспекции: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Документы, подтверждающие качество материалов Сертификат ____________________________________________________________________ Паспорт _______________________________________________________________________ АРПИ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Результаты/замечания:_1-_________________________________________________________ __2 -__________________________________3-_______________________________________ __4 -__________________________________5 -______________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Субподрядчик Прораб | 2 - Субподрядчик Специалист по строительному контролю |  |  | 3 – Подрядчик Специалист по строительному контролю | 4 – Заказчик Инженер по надзору за строительством | 5 – Заказчик Ответственное лицо за контроль по направлению |
| Организация: _____________ ФИО: _____________ Дата: _____________ Подпись: ____________ | Организация: ____________ ФИО: ____________ Дата: ____________ Подпись: ___________ |  |  | Организация: ______________ ФИО: ______________ Дата: _______________Подпись: _____________ | Организация: ______________ ФИО: _____________ Дата: ______________ Подпись: _____________ | Должность: ________________ ФИО: ________________ Дата: _______________ Подпись: _______________ |