**«УТВЕРЖДАЮ»**

Председатель закупочной комиссии 1-го уровня – Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами АО «ДГК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.А.Богонатов

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2026

**Документация о закупке**

КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МСП, НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА **«ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение работ по капитальному ремонту разводящих тепловых сетей г. Артем, Приморский край»**

(Лот №11037008-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-ПТС)

Содержание

[Сокращения 6](#_Toc1)

[Термины и определения 8](#_Toc2)

[1. Основные сведения о закупке 12](#_Toc3)

[1.1 Статус настоящего раздела 12](#_Toc4)

[1.2 Информация о проводимой закупке 12](#_Toc5)

[2. Общие положения 19](#_Toc6)

[2.1 Общие сведения о закупке 19](#_Toc7)

[2.2 Правовой статус документов 19](#_Toc8)

[2.3 Обжалование 20](#_Toc9)

[2.4 Особые положения при проведении закупки с использованием ЭП 21](#_Toc10)

[2.5 Прочие положения 21](#_Toc11)

[3. Требования к Участникам 22](#_Toc12)

[3.1 Общие требования к Участникам 22](#_Toc13)

[3.2 Коллективные участники 22](#_Toc14)

[3.3 Генеральные подрядчики 24](#_Toc15)

[4. Порядок проведения закупки 26](#_Toc16)

[4.1 Общий порядок проведения закупки 26](#_Toc17)

[4.2 Официальное размещение Извещения и Документации о закупке 28](#_Toc18)

[4.3 Подготовка заявки 28](#_Toc19)

[4.4 Разъяснение Документации о закупке 31](#_Toc20)

[4.5 Изменения Извещения и (или) Документации о закупке 31](#_Toc21)

[4.6 Подача заявок и их прием 32](#_Toc22)

[4.7 Изменение и отзыв заявок 33](#_Toc23)

[4.8 Открытие доступа к первым частям заявок 33](#_Toc24)

[4.9 Рассмотрение первых частей заявок / окончательных предложений (отборочная стадия) 33](#_Toc25)

[4.10 Открытие доступа ко вторым частям заявок и ценовым предложениям 35](#_Toc26)

[4.11 Рассмотрение вторых частей заявок (отборочная стадия), в том числе (при необходимости) проведение аккредитации, и ценовых предложений 35](#_Toc27)

[4.12 Дополнительные запросы разъяснений заявок 37](#_Toc28)

[4.13 Оценка и сопоставление заявок 38](#_Toc29)

[4.14 Применение законодательства о национальном режиме 39](#_Toc30)

[4.15 Подведение итогов закупки (определение Победителя) 39](#_Toc31)

[4.16 Признание закупки несостоявшейся 41](#_Toc32)

[4.17 Отказ от проведения закупки (отмена закупки) 42](#_Toc33)

[4.18 Особенности проведения закупки с необходимостью обеспечения заявки 42](#_Toc34)

[4.19 Особенности проведения многолотовой закупки 46](#_Toc35)

[5. Порядок заключения Договора 47](#_Toc36)

[5.1 Общие положения 47](#_Toc37)

[5.2 Заключение Договора 47](#_Toc38)

[5.3 Уклонение Победителя от заключения Договора 49](#_Toc39)

[6. Приложение № 1 – Технические требования 51](#_Toc40)

[6.1 Пояснения к Техническим требованиям 51](#_Toc41)

[7. Приложение № 2 – Проект договора 52](#_Toc42)

[7.1 Пояснения к Проекту договора 52](#_Toc43)

[8. Приложение № 3 – Требования к Участникам 53](#_Toc44)

[8.1 Пояснения к требованиям к Участникам 53](#_Toc45)

[8.2 Обязательные требования 53](#_Toc46)

[8.3 Специальные требования 56](#_Toc47)

[8.4 Дополнительные требования к Коллективным участникам 56](#_Toc48)

[8.5 Дополнительные требования к Генеральным подрядчикам 57](#_Toc49)

[9. Приложение № 4 – Образцы форм документов, включаемых в состав заявки 59](#_Toc50)

[9.1 Пояснения к Образцам форм документов, включаемых в состав заявки 59](#_Toc51)

[10. Приложение № 5 – Образцы форм документов, предоставляемых Победителем 60](#_Toc52)

[10.1 Пояснения к Образцам форм документов, предоставляемых Победителем 60](#_Toc53)

[10.2 Форма справки «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» 60](#_Toc54)

[10.3 Форма «Заверение об обстоятельствах» 60](#_Toc55)

[11. Приложение № 6 – Состав заявки 62](#_Toc56)

[11.1 Состав заявки 62](#_Toc57)

[12. Приложение № 7 – Отборочные критерии рассмотрения заявок 65](#_Toc58)

[12.1 Отборочные критерии рассмотрения первых частей заявок (первых частей заявок, содержащихся в окончательных предложениях) 65](#_Toc59)

[12.2 Отборочные критерии рассмотрения вторых частей заявок 66](#_Toc60)

[12.3 Отборочные критерии рассмотрения ценовых предложений (дополнительных ценовых предложений) 69](#_Toc61)

[12.4 Дополнительные критерии проверки заявок на соответствие условиям Документации о закупке 70](#_Toc62)

[13. Приложение № 8 – Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок 73](#_Toc63)

[13.1 Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок 73](#_Toc64)

[14. Приложение № 9 – Обоснование НМЦ 75](#_Toc65)

[14.1 Пояснения к Обоснованию НМЦ 75](#_Toc66)

[15. Приложение № 10 – Форма Заявки на аккредитацию 76](#_Toc67)

[15.1 Пояснения к форме Заявки на аккредитацию 76](#_Toc68)

[Примечание (дополнительные удобства работы с Документацией о закупке; Microsoft Word | AlterOffice AText – отмечены отличая для данного текстового редактора):

* для навигации рекомендуется использовать боковое меню – включается на вкладке «Вид» в разделе «Отображение» опцией «Область навигации» | включается на вкладке «Вид» опцией «Навигатор»;
* переход по перекрестным и другим ссылкам осуществляется левым кликом мыши с зажатой клавишей Ctrl, обратный возврат на место в тексте, с которого был сделан переход, осуществляется нажатием стрелки влево (←) с зажатой левой клавишей Alt (обратный переход функционально не реализован в AlterOffice AText, пользуйтесь функциональностью «Навигатор»);
* открытие внедренного в текст документа (файла) осуществляется по двойному клику левой клавиши мыши по соответствующей иконке документа (файла) в тексте;
* отключение затенения серыми блоками по тексту объектов, в том числе некоторых неразрывных пробелов и перекрестных ссылок: Ctrl + F8 (только для AlterOffice AText).]

Сокращения

**ГК РФ** – Гражданской кодекс Российской Федерации.

**Декларация ПИРААП** – декларация о подтверждении использования при изготовлении продукции российского алюминия и (или) его полуфабрикатов с указанием их доли в общем объеме используемого алюминия и (или) его полуфабрикатов в натуральном выражении.

**ЕГРИП** – Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

**ЕГРЮЛ** – Единый государственный реестр юридических лиц.

**ЕИС** – Единая информационная система в сфере закупок.

**Закон 44-ФЗ** – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Закон 98-ФЗ** – Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

**Закон 209-ФЗ** – Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

**Закон 223-ФЗ** – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Закон 255-ФЗ** – Федеральный закон от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

**Закон 422-ФЗ** – Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

**Законодательство** – законодательство Российской Федерации (если в тексте настоящей Документации о закупке прямо не указано иное).

**Извещение** – извещение о проведении настоящей закупки.

**ИНН** – идентификационный номер налогоплательщика.

**ИФНС** – инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

**МТР** – материально-технические ресурсы.

**НДС** – налог на добавленную стоимость.

**НМЦ** – начальная (максимальная) цена договора.

**Оператор ЭП** – оператор электронной площадки.

**Официальный сайт** – официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок, расположенный в сети Интернет по URL-адресу https://zakupki.gov.ru/.

**Положение о закупке** – Единое Положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

**Положение об аккредитации** – Единое Положение об аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро, размещенное на Официальном сайте (в составе Положения о закупке).

**ПП 395** – постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 395 «Об особенностях доступа к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, и раскрытия консолидированной финансовой отчетности в 2022 году».

**ПП 1352** – постановление Правительства от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**ПП 1875** – постановление Правительства от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Реестр МСП** – единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом 209-ФЗ.

**Стороны** – Организатор, Заказчик и Участники, являющиеся сторонами данной закупки (при совместном упоминании).

**Субъект МСП** – субъект малого и среднего предпринимательства.

**ЭП** – электронная площадка.

Термины и определения

**Аккредитация** – процедура проверки заявителей (потенциальных поставщиков) на соответствие требованиям в отношении их правоспособности, благонадежности и деловой репутации, с целью включения их в Реестр аккредитации для обеспечения (в этой части) допуска к участию в закупках, проводимых в Группе РусГидро. Аккредитация проводится с целью защиты интересов Заказчика от действий недобросовестных лиц и неблагонадежных поставщиков продукции при проведении закупочных процедур и выборе Победителя и является проявлением коммерческой осмотрительности Заказчика при заключении договора (-ов) по результатам закупки. Порядок проведения данной процедуры представлен в Положении об аккредитации.

**Актуализация статуса (аккредитации)** – процедура повторной проверки определенного (конкретного) ранее аккредитованного Поставщика на предмет соответствия его установленным критериям аккредитации (или наличия оснований, по которым прохождение аккредитации не требуется), с продлением срока действия его аккредитации в случае положительного результата такой проверки; при этом от Поставщика (Участника) не требуется повторное заполнение Заявки на аккредитацию.

**Вторая часть заявки** – комплект документов, входящих в состав заявки и содержащих сведения об Участнике и информацию о его соответствии требованиям Документации о закупке, копии документов, подтверждающих соответствие поставляемой продукции, требованиям Документации о закупке, установленным в соответствии с законодательством (в случае установления таких требований в Документации о закупке), а также информацию и документы, необходимые для осуществления оценки заявки в отношении Участника (в случае установления в Документации о закупке соответствующих критериев и порядка оценки) (без указания сведений о ценовом предложении Участника).

**Генеральный подрядчик** – подрядчик, привлекающий к исполнению своих обязательств по договору с Заказчиком третьих лиц (субподрядчиков). Под генеральным подрядчиком и субподрядчиками понимаются соответственно также генеральный исполнитель и соисполнители, генеральный поставщик и субпоставщики, в зависимости от предмета закупки.

**Документация о закупке** – комплект документов, содержащий всю необходимую согласно законодательству информацию о закупке и условиях ее проведения.

**Единая информационная система в сфере закупок** – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление в установленном законодательством порядке с использованием сети Интернет посредствам Официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

**Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства** – реестр, являющийся официальным источником сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отнесенных по законодательству к таковым, и размещенный в сети Интернет на официальном сайте федерального органа исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

**Заказчик** – юридическое лицо, в интересах и за счет средств, которого осуществляется закупка.

**Закупка** – последовательность действий, осуществляемая в соответствии с требованиями законодательства, Положением о закупке, иными локальными нормативными документами (актами) Заказчика, а для конкурентной закупки (и неконкурентной, проводимой способом состязательный отбор) дополнительно – правилами, установленными Извещением и Документацией о закупке, в результате которой производится выбор поставщика с целью заключения договора на приобретение продукции.

**Закупочная комиссия** – коллегиальный орган, принимающий решения о ходе проведения соответствующей закупки (в том числе по выбору ее победителя).

**Заявка (заявка на участие в закупке)** – документ (комплект документов), содержащий предложения Участника, направленный Организатору с намерением принять участие в процедурах соответствующей закупки и впоследствии заключить договор на поставку продукции на условиях, определенных Заказчиком: для конкурентных закупок – в Извещении и (или) Документацией о закупке.

**Заявка на аккредитацию** – сведения, которые Заявитель предоставляет в установленном Положением об аккредитации порядке для прохождения аккредитации.

**Извещение о закупке (Извещение)** – документ, предназначенный для потенциальных Участников, публикация (размещение) которого означает официальное объявление о начале закупки (информация в объеме, определенном частью 9 статьи 4 Закона 223-ФЗ и Положением о закупке); под данным документом и соответственно его размещением также подразумевается заполнение и создание на Официальном сайте (ЕИС) и (или) ЭП соответствующей страницы на указанных ресурсах с информацией об объявленной закупке.

**Интеллектуальные системы управления электросетевым хозяйством** – системы удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальные системы учета электрической энергии (мощности), автоматизированные системы управления технологическими процессами подстанций, автоматизированные системы технологического управления центров управления сетями.

**Коллективный участник** – объединение юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника и несущих солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из участия в закупке и дальнейшего заключения и исполнения договора.

**Лот** – продукция, на которую в рамках закупки допускаются подача отдельного предложения и заключение отдельного договора.

**Мониторинг аккредитованных поставщиков** – процедура выборочной повторной проверки любого ранее аккредитованного Поставщика на предмет соответствия его установленным критериям аккредитации (или наличия оснований, по которым прохождение аккредитации не требуется), без продления срока действия его аккредитации в случае положительного результата такой проверки; при этом от Поставщика (Участника) не требуется повторное заполнение Заявки на аккредитацию.

**Начальная (максимальная) цена договора** – предельно допустимая цена договора (лота, единицы продукции), превышение которой исключает возможность заключения договора / недопустимо для заключения договора по итогам проведения закупки.

**Окончательное предложение** – комплект документов, входящих в состав первой части заявки и содержащих предложение Участника о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) предлагаемой к поставке продукции и об иных условиях исполнения договора, с учетом уточненных Извещения и Документации о закупке по результатам проведенных обсуждений (в случае проведения таковых и выявления необходимости внесения изменений в Извещение и Документацию о закупке).

**Оператор электронной площадки** – юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства, владеющее электронной площадкой и обеспечивающее проведение закупок в электронной форме в соответствии с положениями законодательства.

**Организатор** – Заказчик или действующее по договору с ним юридическое лицо, выступающее Сторонним организатором закупки.

**Официальное размещение** – размещение информации о закупке в ЕИС, на Официальном сайте (с размещением копий на ЭП). Если окончание срока размещения приходится на нерабочий день согласно законодательству, сведения размещаются в первый рабочий день, следующий за нерабочими днями.

**Первая часть заявки** – комплект документов, входящих в состав заявки и содержащих исключительно описание предлагаемой к поставке продукции, которая является предметом настоящей закупки (без указания сведений об Участнике и (или) о его ценовом предложении), в том числе сведения об окончательном предложении Участника по результатам проведения обсуждений (в случае проведения таковых), а также информацию и документы, необходимые для осуществления оценки заявки в отношении предлагаемой к поставке продукции (в случае установления в Документации о закупке соответствующих критериев и порядка оценки).

**Победитель** – Участник, заявка которого соответствует требованиям Документации о закупке и который предложил лучшие условия исполнения договора на основании критериев оценки в соответствии с Документацией о закупке. В случае признания закупки несостоявшейся Единственный участник такой закупки, с которым Заказчик принял решение заключить договор по результатам закупки, в оговоренных Положением о закупке случаях приобретает обязательства Победителя по заключению договора.

**Поставщик** – любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить Заказчику требуемую продукцию. Под поставщиком продукции при закупке работ / услуг понимается соответственно подрядчик / исполнитель.

**Предмет закупки / предмет договора** – конкретная продукция, которую предполагается закупить в объеме и на условиях, определенных Заказчиком.

**Преференция** – преимущество, которое Заказчик предоставляет определенным группам поставщиков при проведении закупок в соответствии с Единым Положением о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

**Применение законодательства о национальном режиме** – обеспечение (либо необеспечение) происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом, равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом в соответствии с нормами, установленными законодательством.

**Программное обеспечение** – программное обеспечение, включенное в единый реестр Минцифры России российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, используемое в качестве компонента интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством.

**Продукция** – товары, работы, услуги, приобретаемые Заказчиком на возмездной основе; в том числе в контексте «поставка продукции»: поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг.

**Реестр аккредитации** – перечень лиц – Заявителей, подававших Заявки на аккредитацию с указанием в отношении них результатов процедуры аккредитации.

**Субъект малого и среднего предпринимательства** – определяется в соответствии с Законом 209-ФЗ. Все условия и требования данной Документации о закупке, относящиеся к субъектам МСП, распространяются также на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»[[1]](#footnote-2), если иное не установлено в Документации о закупке.

**Уполномоченное лицо** – руководитель организации, действующий на основании устава, или уполномоченное им лицо, действующее на основании доверенности на осуществление действий от имени организации, полномочия которых подтверждены соответствующими документами.

**Участник** – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала (за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Законом 255-ФЗ), либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки (за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Законом 255-ФЗ), выразившее заинтересованность в участии в закупке (посредством получения Документации о закупке, направления запроса о разъяснении Документации о закупке, внесения обеспечения заявки или подачи заявки на участие в закупке).

**Ценовое предложение** – комплект документов, входящих в состав заявки, но подаваемых отдельно от первой и второй частей заявки и содержащих предложение Участника о цене Договора и (или) каждой единицы продукции, являющейся предметом Договора, и (или) формулу расчета цены Договора и (или) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ / услуг и (или) любые иные сведения / документы, требуемые в соответствии с Документацией о закупке и содержащие информацию о ценовых параметрах предложения Участника.

1. Основные сведения о закупке
   1. Статус настоящего раздела
      1. В настоящем разделе содержатся основные сведения о предмете, способе и иных ключевых условиях проводимой закупки.
      2. Здесь и далее все используемые ссылки относятся к соответствующим пунктам, разделам и подразделам Документации о закупке, если прямо не указано иное; ссылки на приложения относятся к соответствующим приложениям к Документации о закупке, если прямо не указано иное. Ссылки на статьи, пункты и разделы, используемые в [Технических требованиях (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования), в [Проекте договора (Приложение № 2)](#Прил02_ПроектДоговора) и иных приложениях к Документации о закупке, относятся соответственно к статьям, пунктам и разделам этих приложений к Документации о закупке. Все приложения к Документации о закупке являются ее неотъемлемыми частями.
      3. Информация о проводимой закупке, указанная в подразделе 1.2, в объеме, определенном частью 9 статьи 4 Закона 223-ФЗ, составляет Извещение о закупке.
   2. Информация о проводимой закупке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Содержание пункта |
|  | Способ закупки: | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП. |
|  | Предмет Договора (в том числе номер лота): | ОКПД2 42.21.22.120 Выполнение работ по капитальному ремонту разводящих тепловых сетей г. Артем, Приморский край: Лот №11037008-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-ПТС |
|  | Описание предмета закупки: | Подробное описание предмета закупки, в том числе функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, информация о количестве поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, содержится в [Технических требованиях (Приложении № 1)](#Прил01_ТехТребования). |
|  | Многолотовая закупка: | Нет |
|  | Наименование и адрес ЭП, на которой проводится закупка: | Закупка проводится с помощью Единой электронной торговой площадки Росэлторг <https://corp.roseltorg.ru.>  Регламент ЭТП, в соответствии с которым проводится закупка, размещен по адресу: [www.roseltorg.ru/knowledge\_db/docs/documents](http://www.roseltorg.ru/knowledge_db/docs/documents) |
|  | Участники: | Участвовать в закупке могут только субъекты МСП, а также физические лица, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  При этом Участник вправе привлекать субподрядчиков (соисполнителей), в том числе не являющихся субъектами МСП, а также указанными выше физическими лицами (в случае отсутствия в условиях [Проекта Договора (Приложение № 2)](#Прил02_ПроектДоговора) прямого запрета на привлечение к исполнению обязательств по Договору третьих лиц). |
|  | Заказчик: | Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (далее - АО «ДГК»)  Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49  Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49  Адрес электронной почты: [dgk@dgk.ru](mailto:dgk@dgk.ru)  Контактный телефон: +7(4212) 26-47-34  По вопросам разъяснения Технических требований и заключения Договора обращаться к ведущему инженеру ЦЦР СП «Приморские тепловые сети» АО «ДГК»: Шевченко Кристина Олеговна, тел.8 (423) 2-62-97-00 , эл.почта: [shevchenko-ko@dgk.ru](http://shevchenko-ko@dgk.ru) |
|  | Организатор: | Наименование (полное и сокращенное): Акционерное общество «Дальневосточная Генерирующая компания» (АО «ДГК»)  Место нахождения: 680000 г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49  Почтовый адрес: 680000 г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49  Адрес электронной почты: [dgk@dgk.ru](mailto:dgk@dgk.ru)  Контактный телефон: (4212) 26-59-45 |
|  | Представитель Организатора: | Контактное лицо (Ф.И.О.): Евстратенко Анна Валериевна  Контактный телефон: +7(4212) 26-47-34  Адрес электронной почты: [evstratenko-av@dgk.ru](mailto:evstratenko-av@dgk.ru) |
|  | Официальный источник размещения информации о проведении закупки / срок, место и порядок предоставления Документации о закупке: | Документация о закупке официально размещена в ЕИС и доступна на Официальном сайте для ознакомления любым заинтересованным лицам. Официальным источником информации о ходе проведения закупки является Официальный сайт (zakupki.gov.ru).  Документация о закупке доступна (без взимания платы) в форме электронного документа в любое время с момента официального размещения Извещения. Предоставление Документации о закупке на бумажном носителе не предусмотрено. |
|  | Дата размещения Извещения о проведении закупки: | «20» февраля 2026г. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): | НМЦ составляет:   * 30 466 409,00 руб. без учета НДС.   Сведения о начальной (максимальной) цене единицы продукции, необходимые для применения законодательства о национальном режиме (представлена в форме Коммерческого предложения (форма 3) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки))).  Обоснование НМЦ представлено в [Приложении № 9](#Прил09_ОбоснованиеНМЦ). |
|  | Обеспечение заявки на участие в закупке: | Не требуется.  **Внимание!** Для того, чтобы иметь возможность подать заявку на участие в закупке, в соответствии с Регламентом ЭП на счете Участника, открытом ему Оператором ЭП, должна быть внесена сумма в размере не менее установленной платы в соответствии с тарифами Оператора ЭП. |
|  | Требования к описанию продукции: | Согласие (декларация) Участника на поставку продукции по установленной форме Технического предложения (форма 4) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)) на условиях, указанных в Документации о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки, без направления Участником собственных подробных предложений. |
|  | Применение законодательства о национальном режиме: | Национальный режим предоставляется |
|  | Дополнительный этап закупки – Предзаявочное обсуждение:  *(проведение в срок до окончания срока подачи заявок Заказчиком обсуждения с Участниками функциональных характеристик (потребительских свойств) продукции и иных условий исполнения договора в целях уточнения в Извещении, Документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемой продукции)* | Не предусмотрен. |
|  | Дополнительный этап закупки – Обсуждение заявок:  *(обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) продукции и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках Участников, в целях уточнения в Извещении, Документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемой продукции)* | Не предусмотрен. |
|  | Место и порядок подачи заявок: | Заявки подаются посредством функционала ЭП, по адресу ЭП, указанному в пункте 1.2.5.  Заявка должна состоять из двух частей и ценового предложения. |
|  | Дата начала; дата и время окончания срока подачи заявок (окончательных предложений): | Дата начала подачи заявок:  «20» февраля 2026 г.  Дата и время окончания срока подачи заявок (окончательных предложений):  «12» марта 2026 г. в 15 ч. 00 мин. (по местному времени Организатора). |
|  | Срок предоставления Участникам разъяснений Документации о закупке: | Дата и время окончания срока предоставления разъяснений:  «12» марта 2026 г. в 15 ч. 00 мин. (по местному времени Организатора).  Организатор вправе не предоставлять разъяснение если запрос от Участника поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок, установленной в пункте 1.2.19. |
|  | Место открытия доступа к заявкам: | Открытие доступа к заявкам осуществляется автоматически на ЭП, расположенной по адресу согласно пункту 1.2.5. |
|  | Дата окончания рассмотрения первых частей заявок (первых частей заявок, содержащихся в окончательных предложениях): | «18» марта 2026 г. |
|  | Срок направления Оператором ЭП вторых частей заявок и ценовых предложений в адрес Организатора | Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем официального размещения на Официальном сайте (ЕИС) протокола рассмотрения первых частей заявок (первых частей заявок, содержащихся в окончательных предложениях). |
|  | Дата окончания рассмотрения вторых частей заявок и ценовых предложений: | «31» марта 2026 г. |
|  | Дополнительный этап закупки – Переторжка (подача дополнительных ценовых предложений): | Не предусмотрен. |
|  | Дата подведения итогов закупки: | «31» марта 2026 г. |
|  | Преференция продукции, изготовленной с использованием российского алюминия и (или) алюминиевых полуфабрикатов: | Не предоставляется. |
|  | Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок Участников с учетом привлекаемых субподрядчиков: | Не предусмотрено. |
|  | Порядок подведения итогов закупки: | Победителем закупки признается Участник, заявка которого соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия исполнения Договора на основании установленных критериев оценки согласно Документации о закупке. |
|  | Количество победителей закупки (в рамках одного лота): | Один победитель. |
|  | Место подачи документов в отношении цепочки собственников, включая конечных бенефициаров: | Контактное лицо (Ф.И.О.): Шевченко Кристина Олеговна, тел.8 (423) 2-62-97-00 , эл.почта: [shevchenko-ko@dgk.ru](http://shevchenko-ko@dgk.ru)  Почтовый адрес: 690090, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, 29 |
|  | Некритичные пункты Проекта договора: | Отсутствуют.  **Внимание!** Корректировка пунктов Проекта договора, не указанных в настоящем разделе, не допускается. Договор заключается в редакции [Приложения № 2](#Прил02_ПроектДоговора). |
|  | Обеспечение исполнения Договора: | Не требуется. |

1. Общие положения
   1. Общие сведения о закупке
      1. Организатор официально размещенным Извещением приглашает лиц, указанных в подразделе 1.2, к участию в закупке на право заключения договора, предмет которого указан в том же подразделе.
      2. Требования к Участникам, а также к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям, приведены в разделе 3 Документации о закупке.
      3. Требования к поставляемой продукции, включая срок, объем и место поставки продукции, изложены в [Технических требованиях (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования). [Проект договора](#Прил02_ПроектДоговора), который планируется заключить по результатам закупки, в том числе содержащий условия по форме, срокам и порядку оплаты, приведен в [Приложении № 2](#Прил02_ПроектДоговора).
      4. Подробная информация о порядке проведения закупки и участия в ней, а также о порядке заключения Договора, приведены в разделах 4, 5, образцы основных форм документов, включаемых в заявку или предоставляемых Победителем, приведены в Приложениях [№ 4](#Прил04_ФормыЗаявки), [№ 5](#Прил05_ФормыПобедителя).
   2. Правовой статус документов
      1. Документация о закупке вместе с Извещением, являющимся ее неотъемлемой частью, являются публичной офертой Организатора в соответствии со статьей 437 ГК РФ и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим до подведения итогов закупки. При наличии противоречий между положениями Извещения и Документации о закупке применяются положения Извещения.
      2. Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в течение указанного в ней срока ее действия.
      3. При определении условий Договора по результатам закупки используется иерархия документов, установленная в пункте 5.2.8.
      4. Заключенный по результатам закупки Договор, в том числе, фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
      5. Во всем, что не урегулировано Извещением и Документацией о закупке, стороны руководствуются Законом 223-ФЗ и Положением о закупке (в редакции, действующей на дату официального размещения Извещения).
      6. Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам закупки, действуют также специальные нормативные правовые акты, зарегистрированные в установленном порядке, Документация о закупке и заявка Победителя будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
      7. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данной закупкой.
      8. Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя председателя, членов, секретаря Закупочной комиссии и иных работников Заказчика и Организатора относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупки (за исключением информации, представляемой Участникам в соответствии с Положением о закупке), носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом Организатора или Заказчика.
   3. Обжалование
      1. Любой Участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в результате нарушения его прав Заказчиком и (или) Организатором, отдельными членами Закупочной комиссии или Оператором ЭП, имеет право подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с проведением закупки.
      2. До заключения Договора с Победителем заявления о рассмотрении разногласий направляются Участниками через круглосуточную «Линию доверия», посредством заполнения специальной формы на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» (вкладка «Линия доверия»), или сообщения информации по указанному на корпоративном сайте телефону. На время рассмотрения разногласий процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.
      3. Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их Участника и Заказчика, может быть принято одно из следующих решений:
         1. обязать Заказчика, Организатора, членов Закупочной комиссии, совершивших неправомерные действия, применивших неправомерные процедуры либо принявших незаконное решение, совершить действия, соответствующие законодательству и Положению о закупке (в том числе, но не ограничиваясь, отменить составленные в ходе закупки протоколы, повторно рассмотреть заявки Участников);
         2. признать заявление Участника необоснованным.
      4. Участник вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика и (или) Организатора, Закупочной комиссии, Оператора ЭП при проведении настоящей закупки в антимонопольном органе в порядке, установленном законодательством. Если обжалуемые действия (бездействие) совершены после окончания установленного срока подачи заявок (подраздел 1.2), обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только Участником, подавшим заявку на участие в такой закупке.
      5. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением закупки, касающиеся исполнения Организатором, Заказчиком и Участниками своих обязательств, в том числе не урегулированные путем обращения на «Линию доверия» и (или) антимонопольные органы, подлежат разрешению следующим образом:
         1. по закупкам, проводимым закупочными комиссиями 1-го уровня – в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика (либо соответствующего филиала Заказчика, для нужд которого проводится настоящая закупка);
         2. по закупкам, проводимым закупочными комиссиями 2-го уровня, специальными закупочными комиссиями, закупочными комиссиями исполнительного аппарата ПАО «РусГидро» – в Арбитражном суде г. Москвы.

Закупочная комиссия определяется в соответствии с Положением о закупке.

* 1. Особые положения при проведении закупки с использованием ЭП
     1. Наименование ЭП, посредством которой проводится закупка, указано в подразделе 1.2. До подачи заявки Участник обязан ознакомиться с Регламентом ЭП, опубликованными на сайте соответствующей ЭП.
     2. Для участия в закупке Участник должен пройти процедуру регистрации в Едином реестре участников закупок в ЕИС в порядке, предусмотренным Законом 44-ФЗ, т.е. быть зарегистрированным на ЭП. Регистрация осуществляется Федеральным Казначейством, и Организатор (Заказчик) не несет ответственности за результат ее прохождения Участником, в том числе понесенные им затраты.
     3. Правила проведения закупки в том числе определяются Регламентом ЭП.
     4. Обмен всей информацией, связанной с проведением закупки (между Участником, Организатором (Заказчиком) и Оператором ЭП) осуществляется на ЭП в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.
     5. Стоимость заявки (цена Договора) и иные условия закупки, указанные Участниками в специальных электронных формах на ЭП, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭП электронных документах.
  2. Прочие положения
     1. Заказчик, Организатор и Оператор ЭП обеспечивают конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством или Документацией о закупке.
     2. Организатор (по решению Закупочной комиссии), вправе отклонить заявку, если будет установлено, что Участник каким-либо способом повлиял на рассмотрение заявок, их оценку и сопоставление, подведение итогов закупки (определение Победителя), в том числе прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил работнику Организатора, Заказчика, члену Закупочной комиссии или эксперту, осуществлявшему экспертизу заявок, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность в качестве стимула, и (или) оказал каким-либо иным образом давление на указанных лиц.
     3. С целью предупреждения и противодействия противоправным действиям в Группе РусГидро организована круглосуточная «Линия доверия», обратиться на которую можно по телефону +7 (495) 785 09 37 (круглосуточно), или заполнив соответствующую форму на корпоративном сайте ПАО «РусГидро», вкладка «Линия доверия».

1. Требования к Участникам
   1. Общие требования к Участникам
      1. Из лиц, указанных в подразделе 1.2, участвовать в закупке может любое юридическое / физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), или несколько юридических / физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. Исключение составляют юридические / физические лица, являющиеся иностранным агентом в соответствии с Законом 255-ФЗ – они не могут быть Участником, в том числе в составе группы лиц.
      2. Однако, чтобы претендовать на победу в закупке Участник самостоятельно или Коллективный участник (подраздел 3.2) в целом должен отвечать требованиям, установленным в Документации о закупке.
      3. Требования к Участникам установлены с учетом предмета договора, [Технических требований (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования) и [Проекта договора (Приложение № 2)](#Прил02_ПроектДоговора).
      4. Установлены следующие требования к Участникам, которые приведены в [Приложении № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам):
         1. обязательные требования (подраздел 8.2) – Участники должны им соответствовать;
         2. специальные требования – Участники должны им соответствовать, если они установлены (подраздел 8.3).
      5. В рамках требований к Участникам могут быть установлены дополнительные требования:
         1. к Коллективным участникам (подраздел 3.2);
         2. к Генеральным подрядчикам (подраздел 3.3).
      6. Для подтверждения соответствия установленным требованиям Участник обязан приложить в составе заявки документы, перечисленные в [Требованиях к Участникам (Приложение № 3)](#Прил03_ТребованияУчастникам), если иное не установлено в Документации о закупке.
   2. Коллективные участники
      1. В закупке могут участвовать объединения юридических и (или) физических лиц (в том числе индивидуальные предприниматели), способные на законных основаниях выполнить требуемую поставку продукции – Коллективный участник.
      2. Если заявка подается Коллективным участником, дополнительно должны быть выполнены требования настоящего подраздела, а также требования к дополнительным документам, предоставляемым Коллективными участниками в составе заявки, установленные в подразделе 8.4 [Требований к Участникам (Приложение № 3)](#Прил03_ТребованияУчастникам).
      3. Члены Коллективного участника заключают между собой соглашение (предоставляется Победителем Заказчику перед заключением Договора, в соответствии с пунктом 5.2.5(г)), соответствующее нормам ГК РФ, и отвечающее следующим требованиям:
         1. в соглашении должны быть определены права и обязанности сторон как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения Договора;
         2. в соглашении должно быть приведено распределение номенклатуры, объемов, с приведением % от общей стоимости продукции (без указания стоимости в рублях), а также сроков поставки продукции между членами Коллективного участника;
         3. в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого члена Коллективного участника во взаимоотношениях с Организатором и Заказчиком;
         4. в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность каждого члена Коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и последующим исполнением Договора;
         5. срок действия соглашения должен быть не менее срока исполнения обязательств Участника по Договору, предлагаемого в составе заявки;
         6. соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по инициативе Заказчика и соглашению сторон, данная схема может быть изменена.
      4. Заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой в Письме о подаче оферты (форма 2) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)) на то, что он представляет интересы Коллективного участника.
      5. Каждый член Коллективного участника (включая лидера Коллективного участника) должен отвечать всем обязательным требованиям к Участникам (подраздел 8.2).
      6. При рассмотрении Коллективного участника на соответствие специальным требованиям к Участникам (подраздел 8.3) показатели, в том числе относящиеся к наличию специальных допусков, лицензий, членства в саморегулируемых организациях, других разрешительных документов, должны быть в наличии у членов Коллективного участника, которым в соответствии с представленным в Техническом предложении Планом распределения объемов поставки продукции (форма 4) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)) будет поручена непосредственная поставка продукции, требующая наличия указанных специальных допусков, лицензий, разрешительных документов, членства в саморегулируемых организациях в соответствии с законодательством (с уровнем ответственности пропорционально порученному объему поставки продукции).
      7. При оценке заявки Коллективного участника по квалификационным критериям оценки (в случае их установления в [Порядке и критериях оценки и сопоставления заявок (Приложение № 8)](#Прил08_ПорядокОценки)), количественные параметры деятельности членов Коллективного участника (наличие требуемого опыта, обеспеченность материально-техническими ресурсами и кадровыми ресурсами) суммируются. Не подлежащие суммированию показатели, в том числе показатели, относящиеся к качественным характеристикам требуемого опыта, должны быть в наличии у членов Коллективного участника, которым в соответствии с представленным в Техническом предложении Планом распределения объемов поставки продукции (форма 4) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)) будет поручена непосредственная поставка продукции, требующая наличия указанного опыта работы и других показателей, не подлежащих суммированию.
      8. Любое юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) может входить в состав только одного Коллективного участника и при этом не имеет права одновременно:
         1. принимать участие в этой же закупке самостоятельно;
         2. принимать участие в этой же закупке в качестве Генерального подрядчика или субподрядчика (подраздел 3.3).

В случае невыполнения данного требования все заявки с участием таких лиц будут отклонены без рассмотрения по существу.

* + 1. В случае несоответствия какого-либо из заявленных членов Коллективного участника установленным требованиям ([Приложение № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам)), а также при несоблюдении вышеуказанных норм настоящего подраздела заявка такого Коллективного участника отклоняется.
    2. Заявка, которую подает Коллективный участник, может быть отклонена, если в процессе закупки до выбора Победителя выяснится, что из состава Коллективного участника вышел один или несколько его членов.
    3. Заказчик имеет право на одностороннее расторжение / незаключение Договора, если из состава Коллективного участника вышел один или несколько его членов.
  1. Генеральные подрядчики
     1. Нормы настоящего подраздела применяются только, если подразделом 1.2 предусмотрены рассмотрение и оценка заявок Участников с учетом привлекаемых субподрядчиков.
     2. Если заявка подается Участником от лица Генерального подрядчика, дополнительно должны быть выполнены требования настоящего подраздела, а также требования к дополнительным документам, предоставляемым таким Участником в составе заявки, установленные в подразделе 8.5 [Требований к Участникам (Приложение № 3)](#Прил03_ТребованияУчастникам).
     3. Генеральный подрядчик:
        1. должен самостоятельно отвечать всем обязательным требованиям к Участникам (подраздел 8.2);
        2. в рамках специальных требований (подраздел 8.3), касающихся членства в саморегулируемых организациях (в случае их установления), должен иметь соответствующее членство с учетом требований законодательства к такому членству;
        3. в рамках остальных специальных требований (в случае их установления) должен отвечать им только в части объема поставки продукции, который ему предполагается поручить в соответствии с представленным в Техническом предложении Планом распределения объемов поставки продукции (форма 4) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)).
     4. Каждый субподрядчик из привлекаемых Генеральным подрядчиком должен отвечать:
        1. обязательным требованиям (подраздел 8.2);
        2. специальным требованиям (подраздел 8.3) (в случае их установления), за исключением требования о наличии членства в саморегулируемых организациях.

При этом соответствовать специальным требованиям субподрядчик должен только в части объема поставки продукции, который ему поручен в соответствии с представленным в Техническом предложении Планом распределения объемов поставки продукции (форма 4) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)).

* + 1. При оценке и сопоставлении заявки Генерального подрядчика по квалификационным критериям (если они установлены в [Порядке и критериях оценки и сопоставления заявок (Приложение № 8)](#Прил08_ПорядокОценки)) количественные параметры деятельности Генерального подрядчика и субподрядчиков суммируются (наличие требуемого опыта, обеспеченность материально-техническими ресурсами и кадровыми ресурсами).
    2. Любое юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) может являться субподрядчиком у произвольного числа Генеральных подрядчиков, а также имеет право самостоятельно принимать участие в закупке. При этом субподрядчики не могут входить в состав Коллективных участников (подраздел 3.2). Каждый Генеральный подрядчик может подать только одну заявку и не может быть субподрядчиком у других Генеральных подрядчиков, а также не может входить в состав Коллективных участников. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких лиц будут отклонены без рассмотрения по существу.
    3. Если подразделом 1.2 не предусмотрены рассмотрение и оценка заявок Участников с учетом привлекаемых субподрядчиков, то при рассмотрении и оценке заявок к учету принимаются исключительно сведения о самом Участнике, в связи с чем Участник не обязан предоставлять документы на привлекаемых им субподрядчиков, указанные в подразделе 8.5 [Требований к Участникам (Приложение № 3)](#Прил03_ТребованияУчастникам). Ответственность за соответствие в ходе исполнения обязательств по Договору привлекаемых субподрядчиков требованиям Документации о закупке в этом случае возлагается на самого Участника.

1. Порядок проведения закупки
   1. Общий порядок проведения закупки
      1. Закупка проводится в следующем порядке:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ô | Официальное размещение Извещения и Документации о закупке (подраздел 4.2) | | | | | |
| Ô | Подготовка заявки (подраздел 4.3) | | | Предоставление разъяснений положений Документации о закупке (подраздел 4.4) *(опциональная процедура закупки)* | Внесение изменений в Извещение и (или) Документацию о закупке (подраздел 4.5) *(опциональная процедура закупки)* | Отказ от проведения закупки (отмена закупки) (подраздел 4.17) *(опциональная процедура закупки)* |
| Ô | Подача заявок и их прием (подраздел 4.6) | Изменение и отзыв заявок (подраздел 4.7) *(опциональная процедура закупки)* | |
| Ô | Открытия доступа к первым частям заявок (подраздел 4.8) | | | | |  |
| Ô | Рассмотрение первых частей заявок / окончательных предложений (отборочная стадия) (подраздел 4.9) | | Применение законодательства о национальном режиме (предоставление национального режима или запрета) (подраздел 4.14) | Направление дополнительных запросов разъяснений заявок (подраздел 4.12) | Признание закупки несостоявшейся (подраздел 4.16) *(опциональная процедура закупки)* | Отказ от проведения закупки (отмена закупки) по обстоятельствам непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством (подраздел 4.17) *(опциональная процедура закупки)* |
| Ô | Открытие доступа ко вторым частям заявок и ценовым предложениям (подраздел 4.10) | | |
| Ô | Рассмотрение вторых частей заявок (отборочная стадия), в том числе (при необходимости) проведение аккредитации, и ценовых предложений (подраздел 4.11) | | Применение законодательства о национальном режиме (предоставление национального режима или запрета) (подраздел 4.14) |
| Ô | Оценка и сопоставление заявок (подраздел 4.13) | Применение законодательства о национальном режиме (в части учета установленного преимущества в цене предложения, если применимо) (подраздел 4.14) | |
| Ô | Подведение итогов закупки (определение Победителя) (подраздел 4.15) | | | |
| Ô | Заключение Договора (подраздел 5.2) | Применение законодательства о национальном режиме (в части ограничения на стадии заключения договора) (подраздел 4.14) | | Уклонение Победителя от заключения Договора (подраздел 5.3) *(опциональная процедура закупки)* | | |

* 1. Официальное размещение Извещения и Документации о закупке
     1. Извещение и Документация о закупке официально размещены на Официальном сайте (ЕИС) и доступны для ознакомления без взимания платы. Иные публикации не влекут для Организатора никаких последствий.
     2. При возникновении технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту (ЕИС) в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация размещается на официальном сайте Заказчика с последующим размещением ее на Официальном сайте (ЕИС) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения указанных неполадок.
     3. Участники могут получить Документацию о закупке также через ЭП. Порядок получения информации через ЭП определяется Регламентом ЭП, с использованием которой проводится закупка.
     4. Участники обязаны самостоятельно отслеживать официально размещенные разъяснения и изменения Извещения, Документации о закупке, а также информацию о принятых в ходе проведения закупки решениях.
  2. Подготовка заявки
     1. Участник должен подготовить заявку с учетом требований Документации о закупке.
     2. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки (подраздел 4.6), а Организатор (Заказчик) по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств (в том числе по возврату Участнику материалов и документов, входящих в состав его заявки), независимо от хода и результатов закупки, за исключением случаев, прямо предусмотренных Положением о закупке или Документацией о закупке.
     3. Участник должен подготовить заявку, включающую в себя полный комплект документов согласно перечню, определенному [Приложением № 6 – Состав заявки](#Прил06_СоставЗаявки). Образцы форм документов, включаемых в состав заявки, а также инструкции по их подготовке, приведены в [Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки).
     4. Непосредственно перед подачей заявки Участник должен разделить подготовленные документы на отдельные части: первую часть, вторую часть и ценовое предложение в соответствии с перечнем документов, входящих в каждую из частей, определенному [Приложением № 6 – Состав заявки](#Прил06_СоставЗаявки).
     5. В первую часть заявки должны входить документы, содержащие исключительно описание предлагаемой к поставке продукции, которая является предметом настоящей закупки (без указания сведений об Участнике и (или) о его ценовом предложении), в том числе сведения по результатам проведения предзаявочного обсуждения или обсуждения заявок (в случае проведения), а также информация и документы, необходимые для осуществления оценки заявки в отношении предлагаемой к поставке продукции (в случае установления соответствующих критериев оценки в [Порядке и критериях оценки и сопоставления заявок (Приложение № 8)](#Прил08_ПорядокОценки)).
     6. Во вторую часть заявки должны входить документы, содержащие сведения об Участнике и информацию о его соответствии требованиям Документации о закупке, копии документов, подтверждающих соответствие поставляемой продукции, требованиям Документации о закупке, установленным в соответствии с законодательством (в случае установления таких требований в Документации о закупке), а также информация и документы, необходимые для осуществления оценки заявки в отношении Участника (в случае установления соответствующих критериев оценки в [Порядке и критериях оценки и сопоставления заявок (Приложение № 8)](#Прил08_ПорядокОценки)).
     7. При этом документы, входящие в состав первой части заявки, не должны подаваться на фирменном бланке Участника или иным образом содержать сведения, идентифицирующие его (наименование, адрес местонахождения, номер контактного телефона, адрес электронной почты, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.п.).
     8. В случае обнаружения в первой части заявки сведений об Участнике и (или) его ценовом предложении, такая заявка подлежит отклонению.
     9. Участник имеет право подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть лота по отдельным видам или объемам продукции. В случае нарушения этого требования (при получении двух и более заявок от одного Участника в рамках одного лота) все поданные им заявки подлежат отклонению.
     10. Заявка должна быть действительна в течение срока проведения закупки и до истечения срока, отведенного на заключение Договора (пункт 5.2.1). В любом случае этот срок должен быть не менее чем 90 (девяносто) календарных дней с даты окончания срока подачи заявок (подраздел 1.2). Указание меньшего срока действия заявки в Письме о подаче оферты (форма 2) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)) может служить основанием для отклонения заявки.
     11. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть подготовлены на русском языке. Исключение составляют документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке: они могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – с апостилем согласно Гаагской конвенции 1961 года). Наличие противоречий между оригиналом документа и его переводом, которые искажают содержание представленного документа, будет расцениваться Организатором как предоставление недостоверных сведений. Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
     12. Все суммы денежных средств в документах, входящих в состав заявки, должны быть выражены в российских рублях. Исключение составляют документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах: они могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к ним будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли (по официальному курсу валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату выдачи документа, с указанием такого курса).
     13. Итоговая стоимость заявки (цена Договора) без учета НДС не должна превышать установленную Заказчиком НМЦ (подраздел 1.2), в противном случае заявка будет отклонена.
     14. Итоговая стоимость заявки (цена Договора) должна включать в себя сумму всех расходов, предусмотренных [Техническими требованиями (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования) и [Проектом договора (Приложение № 2)](#Прил02_ПроектДоговора), а также сумму налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства (если иное не установлено Документацией о закупке). При этом сумма НДС (в случае его уплаты) выделяется отдельно и не входит в итоговую стоимость заявки Участника, являющегося плательщиком НДС.
     15. В качестве Технического предложения Участник в составе заявки предоставляет по установленной форме (форма 4; [Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)) согласие (декларацию) на поставку продукции на условиях, указанных в Документации о закупке, в том числе в [Технических требованиях (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования), и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки (без подробных предложений). В случае нарушения Участником требований к описанию продукции Организатор вправе отклонить заявку такого Участника от дальнейшего участия в закупке.
     16. Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию. Также должны отсутствовать:
         1. внутренние противоречия между различными частями и (или) документами заявки, в том числе по тексту внутри одного документа;
         2. противоречия между документами заявки и сведениями, указанными Участником в структурированных формах на ЭП.
     17. Представленные в составе заявки документы, оформленные / выданные государственными, лицензирующими, сертификационными, аккредитационными органами и (или) саморегулируемыми организациями, должны соответствовать императивным требованиям (при наличии) законодательства в отношении:
         1. полномочий таких органов / лиц на оформление этих документов;
         2. формы, объема и содержания этих документов.
     18. Участник должен подготовить заявку с соблюдением следующих условий:
         1. документы заявки могут предоставляться как в графическом виде (в том числе в виде скан-копии, рекомендуемый формат: \*.pdf); так и в электронном виде (в формате Microsoft Word (\*.docx), Microsoft Excel (\*.xlsx), и других). Исключение составляют документы, выданные Участнику третьими лицами, которые должны быть предоставлены только в графическом виде (в том числе в виде скан-копии, рекомендуемый формат: \*.pdf);
         2. электронные копии документов, заверенные третьей стороной, должны включать в себя, в том числе, страницы с требуемой отметкой по форме заверения документа (электронная подпись / отметка ИФНС / отметка нотариуса и т.п.);
         3. все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати;
         4. файлы электронной заявки рекомендуется именовать так, чтобы можно было идентифицировать содержание данного файла заявки (указать в названии файла содержащийся в нем документ). Каждый документ рекомендуется размещать в отдельном файле;
         5. если какой-либо документ представлен в нечитаемом виде, данный документ считается непредставленным.
     19. Никакие исправления в документах заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица Участника, расположенной рядом с каждым исправлением.
  3. Разъяснение Документации о закупке
     1. Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями Документации о закупке.
     2. Запросы подаются в соответствии с Регламентами и инструкциями Оператора ЭП, опубликованными на сайте соответствующей ЭП.
     3. Организатор обязуется ответить на любой вопрос, поступивший не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок. В случае поступления вопросов с нарушением установленного срока Организатор вправе не предоставлять разъяснения.
     4. Ответы на поступившие вопросы официально размещаются (с указанием предмета запроса, но без указания Участника, от которого поступил вопрос) в сроки, установленные подразделом 1.2, но в любом случае не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления такого запроса. Копия ответа размещается Организатором на ЭП.
     5. Организатор также вправе по собственной инициативе (без получения запросов от Участников) официально разместить разъяснения Документации о закупке.
     6. Разъяснения Документации о закупке носят справочный характер и не могут изменять предмет закупки и условия [Проекта договора (Приложения № 2)](#Прил02_ПроектДоговора), в противном случае вносятся изменения в Документацию о закупке. При этом Участники обязаны учитывать разъяснения Организатора при подготовке своих заявок. Все риски и последствия за подачу заявки без учета официально размещенных разъяснений несет Участник.
     7. В случае получения Участником любой иной информации в отношении условий проводимой закупки в порядке, не предусмотренном настоящим подразделом, такая информация не считается официальной, и Участник не вправе на нее ссылаться.
  4. Изменения Извещения и (или) Документации о закупке
     1. Организатор в любой момент до окончания срока подачи заявок (подраздел 1.2) вправе внести изменения в Извещение и (или) Документацию о закупке. При этом официальному размещению подлежит обновленная редакция Извещения и (или) Документации о закупке, а также перечень внесенных изменений в них.
     2. После окончания срока подачи заявок допускается изменение только в части установленных Документацией о закупке дат:
        1. рассмотрения первых частей заявок / окончательных предложений;
        2. рассмотрения вторых частей заявок и ценовых предложений;
        3. проведения переторжки, если предусмотрен данный этап;
        4. подведения итогов закупки;

в пределах срока действия заявок и с уведомлением Участников, подавших заявки.

* + 1. Текст изменений официально размещается в течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. Все Участники, официально получившие Документацию о закупке через ЭП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленном Регламентом ЭП.
    2. При внесении изменений в Документацию о закупке (за исключением указанного в пункте 4.5.2), срок подачи заявок будет продлен таким образом, чтобы со дня официального размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок оставалось не менее половины от минимального срока подачи заявок, установленного в Положении о закупке для данного способа, а именно:
       1. 4 (четырех) календарных дней, если НМЦ закупки (подраздел 1.2) не превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей без НДС;
       2. 8 (восьми) календарных дней, если НМЦ закупки (подраздел 1.2) превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей без НДС.
    3. Участники обязаны учитывать внесенные изменения при подготовке своих заявок. Все риски и последствия за подачу заявки без учета официально размещенных изменений несет Участник.
  1. Подача заявок и их прием
     1. Участник вправе подать одну подготовленную заявку на участие в закупке в любое время начиная с даты официального размещения Извещения и до окончания срока подачи заявок (подраздел 1.2). При этом все части заявок, включая ценовое предложение Участника, подаются им одновременно. Заявки, поданные позднее установленного срока, не могут быть приняты Организатором, независимо от причин опоздания.
     2. Подача Участником заявки означает его безоговорочное согласие с условиями участия в закупке, содержащимися в Документации о закупке, а также изучение им Положения о закупке Заказчика и Документации о закупке (включая все приложения к ней).
     3. Заявка должна быть подготовлена в форме электронного документа и подана с использованием функционала ЭП в доступном для прочтения формате. При этом Участник должен сканировать документы после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями Документации о закупке.
     4. Заявка должна быть подписана электронной подписью лица, которое является уполномоченным представителем Участника.
     5. Правила подачи заявок также определяются Регламентом ЭП. Заявки, поданные через ЭП, дублировать в адрес Организатора по почте, электронной почте и другими способами не требуется. Заявки, полученные Организатором не через ЭП, не рассматриваются.
     6. Если Регламентом ЭП предусмотрено направление в составе заявки документов, представленных в момент аккредитации Участника на ЭП, Участник обязан обеспечить актуальность направляемых вместе с заявкой сведений.
     7. Оператор ЭП до окончания срока подачи заявок обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в поданных заявках.
  2. Изменение и отзыв заявок
     1. Участник вправе изменить или отозвать поданную им ранее заявку до момента окончания срока подачи заявок. Внесение изменений в заявку, отзыв заявки после этого времени не допускаются, кроме случаев, прямо предусмотренных Документацией о закупке.
     2. Отзыв Участником ранее поданной заявки является отказом от участия в закупке, отозванные заявки не рассматриваются Организатором по существу.
     3. Изменение и отзыв Участником ранее поданной заявки осуществляется в порядке, аналогичном порядку подачи и приема заявок, установленному в подразделе 4.6.
     4. Изменения и отзыв заявки осуществляется посредством функционала ЭП (подробный порядок определяется Регламентом ЭП).
  3. Открытие доступа к первым частям заявок
     1. Оператор ЭП направляет в адрес Организатора первые части заявок в срок не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок (подраздел 1.2).
     2. Подробные правила открытия Организатору доступа к первым частям заявок определяются Регламентом ЭП, с использованием которой проводится закупка. При этом Оператор ЭП обеспечивает конфиденциальность сведений о наименовании Участников, в том числе сведений, указанных в сертификатах ключей электронной подписи, которой подписана заявка, а также обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в первых частях заявок, от Участников такой закупки.
  4. Рассмотрение первых частей заявок / окончательных предложений (отборочная стадия)
     1. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок / окончательных предложений установлена в подразделе 1.2. Организатор по согласованию с Заказчиком вправе, при необходимости, изменить ее, официально разместив информацию об этом.
     2. В рамках рассмотрения первых частей заявок / окончательных предложений (отборочной стадии) осуществляется проверка каждой заявки на предмет соответствия [Отборочным критериям рассмотрения заявок (Приложение № 7)](#Прил07_ОтборочныеКритерии).
     3. Рассмотрение первых частей заявок / окончательных предложений проводится на основании представленных в составе заявки документов и сведений.
     4. По результатам рассмотрения первых частей заявок / окончательных предложений (проведения отборочной стадии) Закупочная комиссия отклоняет заявки по следующим основаниям:
        1. несоответствие первой части заявки / окончательного предложения по составу[[2]](#footnote-3), содержанию и соблюдению требований Документации о закупке к подготовке (оформлению) заявки, в том числе наличие:
           + недостоверных сведений или намеренно искаженной информации или документов;
           + внутренних противоречий между различными частями и (или) документами первой части заявки / окончательного предложения, в том числе по тексту внутри одного документа;
        2. несоответствие предлагаемой продукции требованиям Документации о закупке, в том числе порядка описания такой продукции (включая требования по предоставлению информации и перечня документов, которые подтверждают страну происхождения товара – для случаев запрета или ограничения, установленных законодательством о национальном режиме);
        3. несоответствие предлагаемых договорных условий требованиям Документации о закупке;
        4. наличие в документах первой части заявки / окончательном предложении сведений об Участники и (или) о его ценовом предложении.
     5. Решение Закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок / окончательных предложений оформляется протоколом, в котором, как минимум, указываются[[3]](#footnote-4):
        1. дата подписания протокола;
        2. общее количество поступивших заявок, а также дата и время регистрации каждой заявки (по факту последнего изменения заявки до окончания срока подачи заявок);
        3. идентификационные номера, присваиваемые Оператором ЭП;
        4. результаты рассмотрения первых частей заявок / окончательных предложений с указанием, в том числе:
           + количества заявок, которые были отклонены по результатам рассмотрения первых частей заявок / окончательных предложений;
           + оснований отклонения каждой заявки с указанием положений Документации о закупке, которым не соответствует первая часть такой заявка / окончательное предложение;
        5. причины, по которым закупка признана несостоявшейся в соответствии с подразделом 4.16 (в случае ее признания таковой).
     6. Протокол рассмотрения первых частей заявок / окончательных предложений направляется Организатором Оператору ЭП не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания такого протокола, после чего он официально размещается (подраздел 4.2) Оператором ЭП в течение 1 (одного) часа с момента его получения от Организатора.
  5. Открытие доступа ко вторым частям заявок и ценовым предложениям
     1. Оператор ЭП направляет в адрес Организатора вторые части заявок и ценовые предложения в срок, установленный в подразделе 1.2.
     2. Подробные правила открытия Организатору доступа ко вторым частям заявок и ценовым предложениям определяются Регламентом ЭП, с использованием которой проводится закупка. Оператор ЭП обеспечивает конфиденциальность сведений содержащихся во вторых частях заявок и ценовых предложениях Участников такой закупки.
  6. Рассмотрение вторых частей заявок (отборочная стадия), в том числе (при необходимости) проведение аккредитации, и ценовых предложений
     1. Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок и ценовых предложений установлена в подразделе 1.2. Организатор по согласованию с Заказчиком вправе, при необходимости, изменить ее, официально разместив информацию об этом.
     2. В рамках рассмотрения вторых частей заявок и ценового предложения (отборочной стадии) осуществляется проверка каждой заявки, не отклоненной по результатам рассмотрения первых частей заявок / окончательных предложений, на предмет соответствия [Отборочным критериям рассмотрения заявок (Приложение № 7)](#Прил07_ОтборочныеКритерии), в том числе проводится процедура аккредитации Участников (при необходимости).
     3. Рассмотрение вторых частей заявок и ценового предложения проводится на основании представленных в составе заявки документов и сведений. Проверка актуальности и достоверности предоставленных документов и сведений осуществляется с использованием официальных сервисов органов государственной власти, или иным законным способом.
     4. При выявлении в рамках рассмотрения ценовых предложений наличия арифметических ошибок, в том числе:
        1. в результате суммирования единичных расценок;
        2. в итогах умножения единичных расценок на объем продукции;
        3. в вычислении суммы НДС и итоговой стоимости заявки с учетом НДС);
        4. иных внутренних противоречий в составе заявки,

Организатор исходит из преимущества общей итоговой стоимости (без учета НДС), указанной в структурированных формах на ЭП (последней по времени подачи) и подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Участника. При уклонении Участника от заключения договора на вышеуказанных условиях заявка такого Участника подлежит отклонению решением Закупочной комиссии.

* + 1. По результатам рассмотрения вторых частей заявок и ценовых предложений (проведения отборочной стадии) Закупочная комиссия отклоняет заявки по следующим основаниям:
       1. несоответствие второй части заявки и (или) ценового предложения по составу[[4]](#footnote-5), содержанию и соблюдению требований Документации о закупке к подготовке (оформлению) заявки, в том числе наличие:
          - недостоверных сведений[[5]](#footnote-6) или намеренно искаженной информации или документов;
          - внутренних противоречий между различными частями и (или) документами второй части заявки и (или) ценового предложения, в том числе по тексту внутри одного документа;
          - противоречий между документами заявки и сведениями, указанными Участником в структурированных формах на ЭП;
       2. несоответствие предлагаемой продукции требованиям Документации о закупке, с учетом представленных во второй части заявки соответствующих подтверждающих документов;
       3. несоответствие Участников требованиям Документации о закупке;
       4. несоответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) требованиям Документации о закупке;
       5. превышение ценового предложения над установленным размером НМЦ.
    2. Решение Закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и ценового предложения оформляется протоколом, в котором, как минимум, указываются[[6]](#footnote-7):
       1. дата подписания протокола;
       2. общее количество поступивших заявок, а также дата и время регистрации каждой заявки (по факту последнего изменения заявки до окончания срока подачи заявок), с указанием ценового предложения такой заявки;
       3. наименования Участников, заявки которых не были отклонены по результатам рассмотрения первых частей заявок / окончательных предложений, и (или) их идентификационные номера, присваиваемые Оператором ЭП;
       4. результаты рассмотрения вторых частей заявок и ценовых предложений с указанием, в том числе:
          - количества заявок, которые были отклонены по результатам рассмотрения вторых частей заявок и ценовых предложений;
          - оснований отклонения каждой заявки с указанием положений Документации о закупке, которым не соответствует вторая часть такой заявка и (или) ценовое предложение;
       5. причины, по которым закупка признана несостоявшейся в соответствии с подразделом 4.16 (в случае ее признания таковой).
    3. Протокол рассмотрения вторых частей заявок и (или) ценовых предложений направляется Организатором Оператору ЭП не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания такого протокола, после чего он официально размещается (подраздел 4.2) Оператором ЭП в течение 1 (одного) часа с момента его получения от Организатора.
  1. Дополнительные запросы разъяснений заявок
     1. В рамках процедуры рассмотрения заявок (первых частей заявок / окончательных предложений, вторых частей заявок и ценовых предложений), рассмотрения дополнительных ценовых предложений – если проводилась процедура переторжки, оценки и сопоставления заявок Организатор вправе направить в адрес Участника дополнительный запрос разъяснений и (или) дополнений его заявки, влияющих на отклонение или оценку и сопоставление его заявки, в следующих случаях:
        1. в составе заявки (в какой-либо ее части) отсутствуют, представлены не в полном объеме или в нечитаемом виде документы или сведения, необходимые для определения:
           + соответствия Участника требованиям Документации о закупке;
           + наличия соответствующих полномочий на подписание заявки от имени Участника у лица, подписавшего заявку;
           + соответствия заявки требованиям Документации о закупке в части характеристик предлагаемой продукции и договорных условий, расчета цены Договора;
        2. в составе заявки (в какой-либо ее части) отсутствуют, представлены не в полном объеме или в нечитаемом виде документы или сведения, необходимые для прохождения Участником в рамках рассмотрения вторых частей заявок процедуры аккредитации (при необходимости);
        3. в заявке (в какой-либо ее части) имеются разночтения или положения, допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки или Участника (в том числе не позволяющие провести в отношении него процедуру аккредитации (при необходимости)[[7]](#footnote-8)) требованиям Документации о закупке или осуществить оценку и сопоставление заявок.
     2. Если в рамках рассмотрения заявок (вторых частей заявок и ценовых предложений), проводится процедура аккредитации, Организатор вправе направить в адрес Участника дополнительный запрос разъяснений и (или) дополнений его заявки, влияющих на прохождение аккредитации таким Участником (в том числе в случае, указанном в подпункте 4.12.1(б)).
     3. Не допускаются запросы со стороны Организатора, а также ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции).
     4. При направлении дополнительных запросов разъяснений заявок не допускается создание преимущественных условий Участнику или нескольким Участникам закупки.
     5. Дополнительные запросы направляются одновременно (в один день) всем Участникам, у которых был выявлен факт несоответствий, за исключением следующего – дополнительные запросы не направляются Участнику если в соответствии с пунктами 4.9.4, 4.11.5 имеются прямые основания для отклонения заявки такого Участника, не относящиеся к случаям, перечисленным в пункте 4.12.1.
     6. Срок предоставления Участниками разъяснений своих заявок устанавливается одинаковый для всех и составляет не менее 2 (двух) рабочих дней с момента направления запроса в адрес Участника.
     7. Направление Организатором дополнительных запросов и ответов Участников на данные запросы осуществляется с помощью программных и технических средств ЭП в порядке, предусмотренном Регламентом ЭП (ответы Участников, поступившие не через ЭП, к рассмотрению не принимаются).
     8. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения заявки такого Участника по условиям пунктов 4.9.4, 4.11.5.
  2. Оценка и сопоставление заявок
     1. Оценка и сопоставление заявок, признанных Закупочной комиссией соответствующими по результатам рассмотрения заявок (первых частей заявок / окончательных предложений, вторых частей заявок и ценовых предложений), рассмотрения дополнительных ценовых предложений – если проводилась процедура переторжки, осуществляется в соответствии с [Порядком и критериями оценки и сопоставления заявок (Приложение № 8)](#Прил08_ПорядокОценки), с присвоением каждой заявке итогового балла.
     2. По результатам оценки заявок Закупочная комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет их сопоставление – ранжирует по степени их предпочтительности на основании полученного итогового балла (по мере уменьшения). При этом первое место в ранжировке присваивается заявке, получившей по результатам оценки наибольший итоговый балл (если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия (заявкам присвоен одинаковый итоговый балл), меньший порядковый номер (более высокое место в ранжировке) присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, на основании информации о поступлении заявок, отражаемой на ЭП (по дате и времени последнего изменения заявки до окончания срока подачи заявок)).
     3. Оценка и сопоставление заявок проводится только на основании представленных в составе заявки документов и сведений. Применение иного порядка и (или) критериев оценки и сопоставления заявок, кроме предусмотренных Документацией о закупке, не допускается.
     4. Оценка и сопоставление заявок, а также их ранжировка, осуществляется с учетом применения законодательства о национальном режиме, в т.ч. ПП 1875 (подраздел 4.14).
     5. Результаты оценки и сопоставления заявок указываются в итоговом протоколе по результатам закупки.
  3. Применение законодательства о национальном режиме
     1. Настоящий подраздел применяется исходя из информации, установленной в подразделе 1.2.
     2. Если в подразделе 1.2 установлен режим запрета закупки иностранной продукции, то не допускается заключение договора на поставку такой продукции (на поставку товара иностранного происхождения / на оказание услуг иностранным лицом / на выполнение работ иностранным лицом) – соответствующая заявка отклоняется при рассмотрении заявок (подразделы 4.9, 4.11).
     3. Если в подразделе 1.2 установлен режим ограничения закупки иностранной продукции, то не допускается заключение договора на поставку такой продукции, если была подана и по результатам рассмотрения заявок допущена заявка с российской продукцией (на поставку товара российского происхождения / на оказание услуг российским лицом / на выполнение работ российским лицом), – соответствующая заявка отклоняется при рассмотрении заявок (подразделы 4.9, 4.11).
     4. Если в подразделе 1.2 установлен режим преимущества российской продукции, то при оценке и сопоставлении заявок, а также их ранжировке (подраздел 4.13), осуществляется снижение[[8]](#footnote-9) на 15% (пятнадцать процентов) итоговой стоимости заявки (цены Договора), поданной и допущенной заявки с российской продукцией (на поставку товара российского происхождения / на оказание услуг российским лицом / на выполнение работ российским лицом).
     5. Состав и требования к информации и перечню документов, которые подтверждают страну происхождения товара в целях предоставления национального режима, установлены в [Технических требованиях (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования).
  4. Подведение итогов закупки (определение Победителя)
     1. Дата окончания срока подведения итогов закупки указана в подразделе 1.2. Организатор по согласованию с Заказчиком вправе, при необходимости, изменить данный срок, официально разместив информацию об этом.
     2. На основании полученных результатов оценки и сопоставления заявок Организатор подводит итоги закупки. Победителем закупки признается Участник, заявка которого заняла 1 (первое) место в ранжировке заявок по итогам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.
     3. Если к моменту подведения итогов закупки с выбором в качестве Победителя ранее аккредитованного Участника прошло более 6 (шести) календарных месяцев с даты присвоения ему статуса «аккредитован» / «аккредитация не требуется», перед окончательным определением Победителя проводится процедура актуализации статуса аккредитации данного Участника. Если по результатам такой проверки Участнику присвоен статус «не аккредитован», его заявка отклоняется, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее после него место в ранжировке заявок, из числа остальных действующих заявок (при наличии у него актуального статуса аккредитации).
     4. Решение Закупочной комиссии по определению Победителя оформляется итоговым протоколом по результатам закупки, в котором, как минимум, указываются[[9]](#footnote-10):
        1. дата подписания протокола;
        2. общее количество поступивших заявок, а также дата и время регистрации каждой заявки (по факту последнего изменения заявки до окончания срока подачи заявок);
        3. наименования Участников, заявки которых были допущены по результатам рассмотрения вторых частей заявок и ценовых предложений, и (или) их идентификационные номера, присваиваемые Оператором ЭП;
        4. результаты рассмотрения заявок с указанием (в том числе с учетом результатов рассмотрения дополнительных ценовых предложений – если проводилась переторжка), в том числе:
           + количества заявок, которые были отклонены (отдельно по результатам рассмотрения первых частей заявок / окончательных предложений, по результатам рассмотрения вторых частей заявок и ценовых предложений и по результатам рассмотрения дополнительных ценовых предложений – если проводилась переторжка);
           + оснований отклонения каждой заявки с указанием положений Документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;
        5. результаты дополнительного рассмотрения заявок (при возникновении оснований для отклонения заявок по результатам проведения актуализации статуса аккредитации, если такая процедура проводились) с указанием, в том числе:
           + количества заявок, которые были отклонены;
           + оснований отклонения каждой заявки с указанием положений Документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;
        6. результаты оценки и сопоставления заявок с указанием, в том числе значения (в баллах), присвоенного каждой заявке по каждому из предусмотренных критериев оценки, установленных в Документации о закупке;
        7. порядковые номера каждой заявки (с указанием стоимостей заявок (цен Договоров), не отклоненной по результатам рассмотрения вторых частей заявок и ценовых предложений (рассмотрения дополнительных ценовых предложений – если проводилась переторжка), в том числе с учетом результатов актуализации статуса аккредитации и проведения переторжки (если указанная процедура проводились), в ранжировке заявок;
        8. наименование Победителя закупки или Единственного участника несостоявшейся закупки, с которым планируется заключить Договор;
        9. причины, по которым закупка признана несостоявшейся (в случае ее признания таковой),


после чего Организатор официально размещает его в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания такого протокола.

* + 1. Победитель дополнительно уведомляется о результатах проводимой закупки с использованием ЭП – уведомление направляется Оператором ЭП согласно Регламенту ЭП.
    2. Если между официальным размещением итогового протокола по результатам закупки и подписанием Договора изменится Победитель (например, вследствие уклонения Победителя или потери им статуса), информация о новом Победителе официально размещается Организатором в том же порядке.
    3. Любой Участник после официального размещения итогового протокола по результатам закупки вправе направить Организатору запрос о разъяснении результатов рассмотрения и (или) оценки и сопоставления своей заявки в порядке, аналогичном порядку направления запросов на разъяснение Документации о закупке (подраздел 4.4). Организатор в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому Участнику соответствующие разъяснения. При этом в отношении иных Участников разъяснения не предоставляются.
  1. Признание закупки несостоявшейся
     1. Закупка признается несостоявшейся в следующих случаях:
        1. если по окончанию срока подачи заявок поступило менее 2 (двух) заявок (с учетом возможных отзывов заявок);
        2. по результатам рассмотрения первых частей заявок / окончательных предложений Закупочной комиссией принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям Документации о закупки;
        3. по результатам рассмотрения вторых частей заявок и ценовых предложений Закупочной комиссией принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям Документации о закупки;
        4. по результатам рассмотрения дополнительных ценовых предложений – если проводилась процедура переторжки, Закупочной комиссией принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям Документации о закупки.
     2. Указанные обстоятельства в случае их наступления фиксируются в соответствующем протоколе, оформляемом по результатам проведения закупки (или ее этапа).
     3. В случае признания закупки несостоявшейся Заказчик вправе (с учетом условий, предусмотренных Положением о закупке):
        1. принять решение о проведении повторной закупки (в том числе с возможностью снятия признака закупки только среди субъектов МСП);
        2. заключить договор с Единственным участником несостоявшейся закупки (раздел 5);
        3. отказаться от дополнительного повторного проведения данной закупки (при отсутствии заявок, соответствующих установленным требованиям, по результатам повторного проведения закупки).
  2. Отказ от проведения закупки (отмена закупки)
     1. Организатор имеет право отказаться от проведения закупки не позднее окончания срока подачи заявок, не неся никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
     2. Организатор уведомляет всех Участников об отмене закупки посредством официального размещения информации в день принятия соответствующего решения об отмене.
     3. По истечении указанного срока отмены закупки Заказчик вправе отменить закупку и заключение договора по ее результатам только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
  3. Особенности проведения закупки с необходимостью обеспечения заявки
     1. Нормы настоящего подраздела применяются, если подразделом 1.2 предусмотрена обязанность Участников предоставить обеспечение заявки на участие в закупке.
     2. Настоящий подраздел дополняет или изменяет порядок проведения закупки. В случае противоречий между требованиями настоящего подраздела и порядка проведения закупки или с инструкциями по подготовке заявки применяются требования настоящего подраздела.
     3. Обязательства Участников, связанные с подачей заявок, обеспечиваются в форме, порядке и размере в соответствии с подразделом 1.2. Выбор формы (способа) обеспечения из числа предусмотренных осуществляется Участниками самостоятельно.
     4. В случае выбора Участником обеспечения заявки в виде денежных средств, такие денежные средства в требуемом размере должны быть внесены до момента окончания срока подачи заявок (подраздел 1.2) на специальный банковский счет, открытый Участником в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом 44-ФЗ и размещенный на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации[[10]](#footnote-11) и на сайте ЭП, с использованием которой проводится настоящая закупка, при условии соответствия банка требованиям к финансовой устойчивости (в том числе в части собственных средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), устанавливаемым Правительством Российской Федерации, а также наличия соответствующего соглашения об интеграции и обмене информацией с Оператором ЭП.
     5. В течение 1 (одного) часа с момента окончания срока подачи заявок (подраздел 1.2) Оператор ЭП направляет в банк, в котором Участником открыт специальный банковский счет, информацию о таком Участнике и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение 1 (одного) часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете Участника незаблокированных денежных средств в размере обеспечения заявки и информирует об этом Оператора ЭП.
     6. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете Участника денежных средств в требуемом размере, либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством, о чем Оператор ЭП информируется в течение 1 (одного) часа.
     7. Если блокирование денежных средств не может быть осуществлено, Оператор ЭП возвращает заявку подавшему ее Участнику в течение 1 (одного) часа с момента получения соответствующей информации от банка. Такая заявка автоматически отклоняется Оператором ЭП от дальнейшего участия в закупке, а сведения о ней не направляются в адрес Организатора.
     8. В случае выбора Участником обеспечения заявки путем предоставления независимой гарантии, такая независимая гарантия составляется с учетом требований статей 368 – 379 ГК РФ, а также следующих условий:
        1. независимая гарантия должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию);
        2. сумма независимой гарантии должна быть выражена в российских рублях и составлять не менее суммы, установленной в подразделе 1.2;
        3. бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Участник, гарантом – организация, выдавшая независимую гарантию (подпункт 4.18.8(л));
        4. в независимой гарантии должно быть предусмотрено условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных ГК РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
        5. в независимой гарантии должен быть указан перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации;
        6. в независимой гарантии должен быть указан срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок (подраздел 1.2);
        7. независимая гарантия не должна содержать условие о предоставлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Участником обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;
        8. в независимой гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы независимой гарантии полностью или частично, в случае нарушения Участником закупки своих обязательств (пункт 4.18.14);
        9. независимая гарантия должна содержать условия, предусмотренные Законом 223-ФЗ, а также соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, используемой для целей проведения конкурентных закупок с участием субъектов МСП, устанавливаемым Правительством Российской Федерации;
        10. в независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым;
        11. независимая гарантия должна быть выдана организацией из числа указанных в части 1 статьи 45 Закона 44-ФЗ;
        12. независимая гарантия должна быть подчинена материальному праву Российской Федерации и регулироваться «Унифицированными правилами для гарантий по требованию, включая типовые формы (URDG 758) (Публикация Международной торговой палаты № 758). Редакция 2010 года» в той мере, в какой указанные правила не противоречат императивным нормам законодательства, а также предусматривать Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в качестве органа, компетентного разрешать споры из независимой гарантии;
        13. информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона 44‑ФЗ.
     9. В случае выбора Участником обеспечения заявки путем предоставления независимой гарантии он должен предоставить в составе своей заявки копию такой гарантии, подтверждающую наличие обеспечения заявки в требуемом размере и соответствующую требованиям к условиям такой гарантии. В противном случае обеспечение заявки считается невнесенным, и Организатор обязан отклонить заявку такого Участника.
     10. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной Участником закупки, предусмотренным настоящей Документацией о закупке требованиям, является основанием для отклонения заявки такого Участника.
     11. При многолотовой закупке (подраздел 4.19) обеспечение исполнения обязательств Участника оформляется на сумму, равную суммарной стоимости обеспечения по всем лотам, на которые Участник подает заявку; также допускается внесение обеспечения отдельно по каждому из лотов. Удержание Организатором обеспечения может производиться только по тем лотам, на которые Участник подал заявку и по которым он был признан Победителем.
     12. Подать заявку (принять участие в закупке) могут только Участники, предоставившие надлежащее обеспечение их заявок.
     13. Требование об обеспечении заявки в равной мере распространяется на всех Участников.
     14. В случае признания Участника Победителем или принятия Заказчиком решения о заключении с ним Договора по итогам несостоявшейся закупки обеспечение заявки распространяется на следующие обязательства Участника:
         1. обязательство заключить Договор в установленном Документацией о закупке порядке (раздел 5), в том числе предоставить Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) ([Приложение № 5](#Прил05_ФормыПобедителя)), а также предоставить иные документы в соответствии с условиями подраздела 5.2;
         2. обязательство предоставить до заключения договора Заказчику обеспечение исполнения договора – если [Проект договора (Приложение № 2)](#Прил02_ПроектДоговора) предусматривает обеспечение исполнения договора с соответствующими обязательствами (в порядке и сроки, предусмотренные [Проектом договора](#Прил02_ПроектДоговора)).
     15. В случае невыполнения Победителем указанных выше обязательств Организатор вправе удержать обеспечение заявки путем обращения в соответствующую организацию-гарант. При этом в случае предоставления Участником обеспечения в виде денежных средств, сумма обеспечения заявки, внесенная на специальный банковский счет, перечисляется банком-гарантом на счет Заказчика (подраздел 1.2).
     16. Возврат обеспечения заявки (в случае предоставления Участником обеспечения в виде денежных средств) осуществляется Организатором в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты:
         1. принятия решения об отказе от проведения закупки – всем Участникам, подавшим заявки к моменту принятия такого решения;
         2. поступления уведомления об отзыве заявки в случаях, когда такой отзыв осуществлен в установленные в Документации о закупке сроки – Участнику, отозвавшему заявку;
         3. официального размещения итогового протокола по результатам закупки – всем Участникам, кроме Победителя;
         4. заключения Договора по результатам закупки – Победителю, с которым заключен Договор;
         5. признания закупки несостоявшейся – Участнику, которому обеспечение не было возвращено по иным основаниям.
     17. Возврат обеспечения заявки может быть задержан в случае поступления в установленном законодательством порядке жалобы по закупке (подраздел 2.3) – на время рассмотрения жалобы.
  4. Особенности проведения многолотовой закупки
     1. Нормы настоящего подраздела применяются, если подразделом 1.2 предусмотрено проведение многолотовой закупки.
     2. Настоящий подраздел дополняет или изменяет порядок проведения закупки. В случае противоречий между требованиями настоящего подраздела и порядка проведения закупки или с инструкциями по подготовке заявки применяются требования настоящего подраздела.
     3. Многолотовая закупка может проводиться как для одного, так и для нескольких Заказчиков. Для всех лотов выпускается общее Извещение, Документация о закупке, решения по каждому лоту принимает одна и та же Закупочная комиссия. Любые положения Документации о закупке, если в них прямо не указан номер конкретного лота, относятся ко всем лотам одновременно.
     4. Участник может подать одну заявку / одно окончательное предложение на любой лот, любые несколько лотов или все лоты по собственному выбору. При этом не допускается разбиение отдельного лота на части, то есть подача заявки на часть лота по отдельным видам или объемам продукции. В многолотовой закупке подача Участником по одной заявке / одному окончательному предложению на каждый лот, не считается подачей второй заявки / окончательного предложения на закупку.
     5. В случае подачи заявки / окончательного предложения на несколько лотов дополнительно должны быть соблюдены следующие требования:
        1. Письмо о подаче оферты (форма 2) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)) должно содержать указание номера и названия каждого лота;
        2. Коммерческое предложение (форма 3), Техническое предложение (форма 4), Календарный график (форма 5), План распределения объемов поставки продукции (форма 11) – [Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки), должны быть подготовлены отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота.
     6. Решения, принимаемые в ходе процедуры закупки, в том числе решения в рамках рассмотрения (первых частей заявок / окончательных предложений, вторых частей заявок и ценовых предложений, рассмотрения дополнительных ценовых предложений – если проводилась процедура переторжки), оценки и сопоставления заявок, определения Победителя, признания закупки несостоявшейся, отказа от дальнейшего ее проведения и т.д., осуществляются раздельно и независимо по каждому из лотов. При этом Организатор вправе оформить по каждому лоту отдельный протокол закупки или сформировать общий по всем лотам протокол закупки, в который в отношении каждого лота вносятся сведения, подлежащие официальному размещению.

1. Порядок заключения Договора
   1. Общие положения
      1. Нормы настоящего раздела 5 также применяются в отношении Единственного участника несостоявшейся закупки, с которым принято решение о заключении договора (к нему применяются те же нормы, что и в отношении Победителя).
   2. Заключение Договора
      1. Договор между Заказчиком и Победителем заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки.
      2. Договор не может быть заключен, если это запрещено законодательством о национальном режиме в случаях, установленных в подразделе 4.14.
      3. В целях заключения Договора Участник, признанный Победителем, обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки, направить по адресу, определенному в подразделе 1.2 как место подачи документов в отношении цепочки собственников, включая конечных бенефициаров, Справку о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме в соответствии с [Приложением № 5](#Прил05_ФормыПобедителя), с приложением подтверждающих документов согласно перечню, установленному в Приложении 1 к указанной справке. Данные документы должны быть предоставлены в бумажном виде и на электронном носителе в отдельном запечатанном конверте с надписью «Документы Победителя о цепочке собственников».
      4. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки, Победитель обязан предоставить Заказчику (скан-копия в формате pdf) Заверение об обстоятельствах, представляющее собой гарантийное письмо об отсутствии обстоятельств, препятствующих заключению Договора, в случаях и по форме, предусмотренных [Приложением № 5](#Прил05_ФормыПобедителя).
      5. Перед заключением Договора Победитель обязан предоставить Заказчику, не позднее сроков, установленных в пункте 5.2.1, в целях подтверждения своего соответствия обязательному требованию к Участникам, указанному в пункте 1 подраздела 8.2 ([Приложение № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам)), следующие документы (скан-копии в формате pdf)[[11]](#footnote-12):
         1. для юридического лица:
            * копия устава в действующей редакции с отметкой ИФНС либо копия нотариально заверенного устава (с отметкой нотариуса);
            * копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа Участника или Управляющей компании (протоколы об избрании единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий Управляющей компании), заверенные Победителем;
            * дополнительно предоставляется машиночитаемая доверенность (посредством информационных систем, на которых проводится закупка) на физическое лицо, которое подписывает договор;
         2. для лица, зарегистрированного вне Российской Федерации: выписка из торгового реестра страны регистрации иностранного Участника;
         3. для физического лица: нотариально заверенная копия всех страниц документа, удостоверяющего личность (паспорта);
         4. если Договор заключается с лидером Коллективного участника, то в обязательном порядке предоставляется оригинал и (или) нотариально заверенная копия Соглашения между членами Коллективного участника, указанного в пункте 3.2.3.
      6. Если в соответствии с законодательством и уставом Заказчика потребуется предварительное одобрение заключаемого на предложенных Победителем условиях Договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), Договор с Победителем заключается не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты указанного одобрения.
      7. В случае обжалования в антимонопольном органе результатов закупки Договор заключается не позднее чем через 5 (пять) календарных дней с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам такого обжалования (за исключением случая возврата на предыдущий этап закупки).
      8. При определении условий Договора по результатам закупки используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии в порядке перечисления (в случае их противоречия):
         1. итоговый протокол по результатам закупки;
         2. Извещение и Документация о закупке со всеми изменениями;
         3. заявка Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями.
      9. Договор согласовывается и заключается с использованием функционала ЭП, в том числе подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Победителя и Заказчика соответственно.
      10. В течение установленного в пункте 5.2.1 срока Заказчик с использованием функционала ЭП направляет в адрес Победителя заполненный со своей стороны проект Договора.
      11. В случае наличия у Победителя разногласий по направленному Заказчиком проекту Договора, Победитель составляет Протокол разногласий с указанием в нем своих замечаний к положениям проекта Договора, не соответствующим условиям настоящей Документации о закупке и (или) заявке Победителя (с приведением ссылок на конкретные пункты / положения данных документов, которым они не соответствуют). Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием функционала ЭП. После рассмотрения указанного протокола разногласий Заказчик вправе направить Победителю доработанный проект Договора либо повторно направить исходный проект Договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично замечания, содержащиеся в протоколе разногласий Победителя.
      12. Сведения о заключенном Договоре в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения такого Договора на ЭП вносятся Оператором ЭП в Реестр договоров в ЕИС (если размещение таких сведений допустимо Законом 223-ФЗ). Если при заключении и исполнении Договора изменятся количество, объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения Договора (по сравнению с указанными в итоговом протоколе по результатам закупки), то в течение 10 (десяти) календарных дней со дня внесения таких изменений в Договор соответствующая информация с указанием измененных условий Договора также размещается в ЕИС (если размещение таких сведений допустимо Законом 223-ФЗ).
      13. Если до момента заключения с Договора в отношении Победителя была проведена повторная проверка в рамках мониторинга аккредитованных поставщиков (в соответствии с Положением об аккредитации), и по результатам такой проверки ему присвоен статус «не аккредитован», то он утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных действующих заявок (при наличии у него статуса «аккредитован» / «аккредитация не требуется»).
   3. Уклонение Победителя от заключения Договора
      1. Если Победитель закупки:
         1. не подпишет Договор в установленные Документацией о закупке сроки (пункт 5.2.1);
         2. откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с пунктом 5.2.8;
         3. не раскроет информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по установленной форме ([Приложение № 5](#Прил05_ФормыПобедителя)), с приложением подтверждающих документов;
         4. не предоставит Заверение об обстоятельствах, представляющее собой гарантийное письмо об отсутствии обстоятельств, препятствующих заключению Договора, в случаях и по форме, предусмотренных [Приложением № 5](#Прил05_ФормыПобедителя);
         5. не предоставит копии документов, обязательных к предоставлению Победителем закупки в соответствии с требованиями [Приложения № 1 – Технические требования](#Прил01_ТехТребования) (в случае установления таковых);
         6. не предоставит обеспечение исполнения договора до момента его заключения, если Документация о закупке предусматривает обеспечение исполнения договора с соответствующими обязательствами;
         7. не выполнит другие условия, прямо предусмотренные Документацией о закупке,

то он (по истечению установленных в подразделе 5.2 сроков на заключение Договора) признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных действующих заявок.

1. Приложение № 1 – Технические требования
   1. Пояснения к Техническим требованиям
      1. Технические требования к закупаемой продукции приведены в отдельном файле (предоставляются отдельным документом в составе Документации о закупке), являющимся Приложением № 1 к Документации о закупке.
2. Приложение № 2 – Проект договора
   1. Пояснения к Проекту договора
      1. Проект договора, заключаемого по результатам закупки, приведен в отдельном файле (предоставляется отдельным документом в составе Документации о закупке), являющимся Приложением № 2 к Документации о закупке.
      2. Все положения Проекта договора являются существенными условиями для Заказчика, за исключением пунктов договора, указанных в подразделе 1.2 как «Некритичные пункты Проекта договора».
      3. В соответствии с пунктом 5.2.11 Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. Если Стороны не придут к соглашению об этих изменениях, они будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в Документации о закупке.
      4. Одновременно с подписанием Сторонами Договора или не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора, Сторонами должно быть подписано дополнительное соглашение, форма которого приведена в отдельном файле в формате Microsoft Word (предоставляется отдельным документом в составе Документации о закупке), касающееся вопросов подтверждения Участником информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных):



1. Приложение № 3 – Требования к Участникам
   1. Пояснения к требованиям к Участникам
      1. Чтобы претендовать на победу в закупке и получение права заключить Договор с Заказчиком, Участник самостоятельно или Коллективный участник в целом должен отвечать нижеуказанным требованиям и включить в состав заявки документы, подтверждающие его соответствие установленным требованиям.
   2. Обязательные требования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к Участнику | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
|  | Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, а также должен обладать статусом «аккредитован» в соответствии с Положением об аккредитации, либо являться лицом, указанным в пункте 3.11 Положения об аккредитации: | 1. В отношении гражданской правоспособности:  * если заявка подписывается лицом, действующим на основании доверенности, предоставляется электронный образ (файл в формате \*.pdf) оригинала соответствующей доверенности либо ее нотариально заверенной копии (с указанием правомочий на подписание заявки);  1. В отношении аккредитации:  * при наличии у Участника на момент подачи заявки статуса «аккредитован» (по результатам ранее пройденной процедуры аккредитации) / статуса «аккредитация не требуется» (в соответствии с ранее направленными сведениями для включения записи в Реестр аккредитации), и при отсутствии (с момента подачи им Заявки на аккредитацию) изменений, оказывающих влияние на соответствие его критериям аккредитации (на текущий статус), а также следующих изменений: реорганизация, изменение наименования, места нахождения, единоличного исполнительного органа и прочих сведений, указанных ранее в Заявке на аккредитацию – предоставление Заявки на аккредитацию не требуется; * при наличии у Участника на момент подачи заявки статуса «аккредитован» (по результатам ранее пройденной процедуры аккредитации) / статуса «аккредитация не требуется» (в соответствии с ранее направленными сведениями для включения записи в Реестр аккредитации), и при наличии (с момента подачи Заявки на аккредитацию) изменений, оказывающих влияние на соответствие его критериям аккредитации (на текущий статус), а также следующих изменений: реорганизация, изменение наименования, места нахождения, единоличного исполнительного органа и прочих сведений, указанных ранее в Заявке на аккредитацию – декларация в составе Письма о подаче оферты (форма 2) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)) и обновленная Заявка на аккредитацию по установленной в Документации о закупке форме ([Приложение № 10](#Прил10_ФормаЗаявкиНаАккредитацию)); * при отсутствии у Участника на момент подачи заявки статуса «аккредитован» (при условии, что Участник ранее направил Заявку на аккредитацию, но на момент подачи заявки на участие в текущей закупке результаты проверки еще не известны (отсутствует соответствующая запись в Реестре аккредитации)) – декларация в составе Письма о подаче оферты (форма 2) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)); * при отсутствии у Участника на момент подачи заявки статуса «аккредитован» (не проходил ранее процедуру аккредитации) или наличия у Участника статуса «не аккредитован» (по результатам ранее пройденной процедуры аккредитации), а также для лиц, указанных в пункте 3.11 Положения об аккредитации (аккредитация не требуется), но которые ранее не направляли соответствующие сведения для включения записи в Реестр аккредитации – Заявка на аккредитацию по установленной в Документации о закупке форме ([Приложение № 10](#Прил10_ФормаЗаявкиНаАккредитацию)).   В случае заинтересованности Участника в дополнительной оценке его финансового состояния, при условии отсутствия опубликованной в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций (https://bo.nalog.ru), к Заявке на аккредитацию также прилагается электронная копия бухгалтерского баланса (ОКУД 0710001) и отчета о финансовых результатах (ОКУД 0710002) за последний завершенный финансовый год, с отметкой налогового органа о приеме или с приложением квитанции о приеме и (или) извещения о вводе сведений налоговым органом. Указанные документы не являются обязательными к подаче в рамках процедуры аккредитации и предоставляются по желанию Участника. |
|  | Участник должен являться субъектом МСП, или физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: | Декларация о соответствии Участника данному требованию в составе в составе Письма о подаче оферты (форма 2) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки));  *(В рамках рассмотрения заявок Организатор проверяет наличие информации об Участнике в Реестре МСП, а в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», наличие информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими такого налогового режима.)* |
|  | Сведения об Участнике должны отсутствовать в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851[[12]](#footnote-13), а также Участник не должен являться подконтрольной организацией данных юридических лиц[[13]](#footnote-14): | Предоставление документов не требуется.  *(В рамках рассмотрения заявок и (или) перед заключением договора Организатор проверяет наличие информации об Участнике в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252».)* |
|  | Если в подразделе 1.2 установлен режим запрета закупки иностранной продукции и предметом закупки является оказание услуг и (или) выполнение работ (в том числе с поставкой товаров при выполнении закупаемых работ и (или) оказании закупаемых услуг), то Участник должен быть российским лицом: | Декларация о соответствии Участника данному требованию в составе Письма о подаче оферты (форма 2) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)).  *(В рамках рассмотрения заявок Организатор на основании результатов аккредитации проверяет на соответствие данному требованию.)* |
|  | Если в подразделе 1.2 установлен режим ограничения закупки иностранной продукции или режим преимущества российской продукции и предметом закупки является оказание услуг и (или) выполнение работ (в том числе с поставкой товаров при выполнении закупаемых работ и (или) оказании закупаемых услуг), то Участник должен указать свою принадлежность – Участник является иностранным лицом или российским лицом: | Декларация о принадлежности Участника к иностранному лицу или российскому лицу в составе Письма о подаче оферты (форма 2) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)).  *(В рамках рассмотрения заявок Организатор на основании результатов аккредитации проверяет на соответствие данному требованию.)* |

* 1. Специальные требования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к Участнику | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
|  | В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: Участник закупки должен быть (в течение срока действия заявки на участие в закупке) членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство\*, и зарегистрированной на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован Участник (с учетом исключений, предусмотренных законодательством), и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).  При этом:   * уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда должен соответствовать (быть не менее) предложенной в заявке стоимости (с учетом НДС) выполнения работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства); * уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств должен соответствовать (быть не менее) предложенной в заявке стоимости (с учетом НДС) выполнения работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства), а также (в случае их наличия в Технических требованиях) поставки оборудования и материально-технических ресурсов.   *\*Не требуется членство в СРО в области строительства Участникам закупки:*   * *перечисленным в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ;* * *предложивших цену договора, не превышающую 10 млн. руб. в соответствии с ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ.* | Предоставление документов не требуется.  (На стадии рассмотрения заявок Организатор проверяет наличие информации об Участнике в Едином реестре сведений о членах СРО и их обязательствах, а также осуществляет оценку соответствия уровня его ответственности по общедоступному ресурсу  – Национальное объединение строителей НОСТРОЙ - сервис «Единый реестр членов СРО»  *(https://reestr.nostroy.ru/sro/all/member/list).* |


* 1. Дополнительные требования к Коллективным участникам

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к Коллективному участнику | Требования к документам, подтверждающим соответствие Коллективного участника установленным требованиям |
|  | Заявка Коллективного участника дополнительно должна включать сведения о распределении объемов поставки продукции между членами Коллективного участника: | Техническое предложение (форма 4) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)), содержащие План распределения объемов поставки продукции; |
|  | Соответствие каждого члена Коллективного участника установленным требованиям (с учетом пунктов 3.2.5 – 3.2.7) в том числе с учетом объема поставки продукции, который ему предполагается поручить в соответствии с Планом распределения объемов поставки продукции, представленным внутри Технических требованиях (форма 4) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)): | Сведения и документы, аналогичные установленным в подразделах 8.2 – 8.3, в отношении каждого члена Коллективного участника, подтверждающие его соответствие данным требованиям. |


* 1. Дополнительные требования к Генеральным подрядчикам

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к Генеральному подрядчику | Требования к документам, подтверждающим соответствие Генерального подрядчика установленным требованиям |
|  | Заявка Генерального подрядчика дополнительно должна включать сведения о распределении объемов поставки продукции между Генеральным подрядчиком и субподрядчиками: | Техническое предложение (форма 4) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)), содержащие План распределения объемов поставки продукции; |
|  | Соответствие каждого субподрядчика установленным требованиям (с учетом пункта 3.3.4) в том числе с учетом объема поставки продукции, который ему предполагается поручить в соответствии с Планом распределения объемов поставки продукции, представленным внутри Технических требованиях (форма 4) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)): | Сведения и документы, аналогичные установленным в подразделах 8.2 – 8.3, в отношении каждого субподрядчика, подтверждающие его соответствие данным требованиям; |
|  | Дополнительные требования не установлены. | Дополнительные требования не установлены. |

1. Приложение № 4 – Образцы форм документов, включаемых в состав заявки
   1. Пояснения к Образцам форм документов, включаемых в состав заявки
      1. Образцы форм документов, включаемых в состав заявки (с инструкциями по их оформлению), приведены в отдельном файле (предоставляются отдельным документом в составе Документации о закупке), являющимся Приложением № 4 к Документации о закупке.
2. Приложение № 5 – Образцы форм документов, предоставляемых Победителем
   1. Пояснения к Образцам форм документов, предоставляемых Победителем
      1. Образцы форм документов, предоставляемых Победителем (или Единственным участником, в случае признания закупки несостоявшейся и принятия решения о заключении договора с ее Единственным участником), а также дополнительные пояснения по их предоставлению и инструкции по их оформлению, приведены в подразделах 10.2, 10.3.
   2. Форма справки «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»
      1. Справка «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» предоставляется Победителем закупки (поставщиком).
      2. Форма справки «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» c приложением 1 «Перечень подтверждающих документов» и приложением 2 «Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных» приведена в отдельном файле в формате Microsoft Word:



* 1. Форма «Заверение об обстоятельствах»
     1. Форма Заверения об обстоятельствах предоставляется Победителем закупки (поставщиком) только при заключении договоров стоимостью свыше 100 000 000 (Ста миллионов) рублей либо договоров (без ограничения по сумме), положения которых не содержат аналогичных заверений об обстоятельствах, и предоставляется Заказчику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения Организатором итогового протокола по результатам закупки.
     2. Победитель закупки (поставщик) должен выбрать соответствующий ему вариант Заверения об обстоятельствах, исходя из необходимости получения согласий органов управления / одобрения сделки органами управления Поставщика в соответствии с законодательством, уставом, внутренними документами и отдельными решениями органов управления Поставщика, для последующего заключения Договора по предмету настоящей закупки.
     3. Заверение об обстоятельствах следует оформить на официальном бланке Победителя закупки (поставщика) (с указанием даты и номера в соответствии с принятыми у него правилами документооборота) и заверить подписью единоличного исполнительного органа Победителя закупки (поставщика) (или иным уполномоченным лицом на основании доверенности), а также скрепить печатью (при наличии).
     4. Форма «Заверение об обстоятельствах» приведена в отдельном файле в формате Microsoft Word:



1. Приложение № 6 – Состав заявки
   1. Состав заявки
      1. Заявка на участие в закупке (окончательное предложение) должна состоять из первой части, второй части и ценового предложения, которые должны содержать следующий комплект документов (образцы форм документов, включаемых в состав заявки (с инструкциями по их оформлению), приведены в [Приложении № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)):

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование документа |
|  | **Первая часть заявки (первая часть заявки, содержащиеся в окончательном предложении):** |
|  | Опись документов (форма 1) – носит рекомендательный характер и не обязательна к предоставлению в составе заявки; |
|  | Техническое предложение (форма 4), которое в том числе может включать План распределения объемов поставки продукции *(без указания указание сведений, позволяющих каким-либо образом идентифицировать лидера коллективного участника, члена коллективного участника, генеральный подрядчик или привлекаемого им субподрядчика / соисполнителя)*; |
|  | Календарный график (форма 5) *в рамках данной процедуры предоставление Календарного графика не требуется*; |
|  | Документы и сведения, предоставляемые в первой части заявки исключительно для целей проведения оценки заявок – предоставляются, если в [Порядке и критериях оценки и сопоставления заявок (Приложение № 8)](#Прил08_ПорядокОценки) установлены соответствующие критерии оценки, которые касаются или продукции или условий исполнения договора *(такие документы и сведения не должны позволять каким-либо образом идентифицировать Участника, в том числе через сведения о материально-технических или кадровых ресурсах)*; |
|  | **Вторая часть заявки:** |
|  | Опись документов (форма 1) – носит рекомендательный характер и не обязательна к предоставлению в составе заявки; |
|  | Письмо о подаче оферты (форма 2); |
|  | Анкета Участника (форма 6); |
|  | Документы, подтверждающие соответствие Участника обязательным требованиям Документации о закупке (подраздел 8.2 [Приложения № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам)), а также необходимые документы для прохождения (при необходимости) процедуры аккредитации – требования к подтверждающим документам приведены в указанном подразделе; |
|  | Документы, подтверждающие соответствие Участника специальным требованиям – предоставляются, если соответствующие требования установлены в Документации о закупке (подраздел 8.3 [Приложения № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам)); |
|  | Документы, подтверждающие соответствие Коллективного участника требованиям Документации о закупке (подраздел 8.4 [Приложения № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам)) – предоставляются, если Участник подает заявку от лица Коллективного участника (подраздел 3.2), а именно:   * План распределения объемов поставки продукции, представленный внутри Технических требованиях (форма 4) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)); * прочие документы, определенные в подразделе 8.4 [Приложения № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам); |
|  | Документы, подтверждающие соответствие Генерального подрядчика требованиям Документации о закупке (подраздел 8.5 [Приложения № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам)) – предоставляются, если Участник подает заявку от лица Генерального подрядчика (подраздел 3.3), а именно:   * План распределения объемов поставки продукции, представленный внутри Технических требованиях (форма 4) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)); * прочие документы, определенные в подразделе 8.5 [Приложения № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам); |
|  | Копия независимой гарантии – предоставляется при необходимости и в случае отсутствия внесенных Участником денежных средств на специальный банковский счет; |
|  | Справка об опыте Участника (форма 7), с необходимыми приложениями к ней, если требуется, – предоставляется во второй части заявки исключительно для целей проведения оценки, если в [Порядке и критериях оценки и сопоставления заявок (Приложение № 8)](#Прил08_ПорядокОценки) установлен соответствующий критерий оценки в части опыта; |
|  | Справка о материально-технических ресурсах (форма 8), с необходимыми приложениями к ней, если требуется, – предоставляется во второй части заявки исключительно для целей проведения оценки, если в [Порядке и критериях оценки и сопоставления заявок (Приложение № 8)](#Прил08_ПорядокОценки) установлен соответствующий критерий оценки в части наличия (привлечения) материально-технических ресурсов; |
|  | Справка о кадровых ресурсах (форма 9), с необходимыми приложениями к ней, если требуется, – предоставляется во второй части заявки исключительно для целей проведения оценки, если в [Порядке и критериях оценки и сопоставления заявок (Приложение № 8)](#Прил08_ПорядокОценки) установлен соответствующий критерий оценки в части наличия (привлечения) кадровых ресурсов; |
|  | Справка об аффилированности Участника с изготовителем (производителем) предлагаемого товара (форма 10) – предоставляется, если Участники имеет признаки аффилированности согласно критериям, установленным в инструкции к указанной справке (дополнительно предоставляются документы, подтверждающие аффилированность по тому или иному критерию) и если в [Порядке и критериях оценки и сопоставления заявок (Приложение № 8)](#Прил08_ПорядокОценки) установлен соответствующий критерий оценки в части наличия аффилированности; |
|  | Документы (или их копии), подтверждающие соответствие предлагаемой к поставке продукции требованиям, установленным в [Технических требованиях (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования) – предоставляются, если в [Технических требованиях (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования) было установлено соответствующее требование; |
|  | **Ценовое предложение:** |
|  | Опись документов (форма 1) – носит рекомендательный характер и не обязательна к предоставлению в составе заявки; |
|  | Коммерческое предложение (включая Структуру НМЦ) (форма 3); также дополнительно предоставляется подтверждающая документация, составленная в соответствии с [Техническими требованиями (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования) – только если в Технических требованиях установлены требования к документации по ценообразованию (подраздел «Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки») либо аналогичные по смыслу. |

* + 1. Если по каким-либо причинам Участник не может предоставить какой-либо из требуемых документов, он может в составе заявки приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа (однако предоставление данной справки носит исключительно информационный характер и не может являться основанием для снятия с Участника обязанности по предоставлению требуемого документа).

1. Приложение № 7 – Отборочные критерии рассмотрения заявок
   1. Отборочные критерии рассмотрения первых частей заявок (первых частей заявок, содержащихся в окончательных предложениях)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер критерия | Наименование отборочного критерия | Номер пункта Документации о закупке | Направления оценки заявок\* |
| **Состав и правильность оформления первой части заявки, в том числе:** | | **–** | **–** |
|  | Наличие в составе первой части заявки обязательных к предоставлению (для целей рассмотрения первых частей заявок в рамках отборочной стадии) документов в соответствии с требованиями [Приложения № 6 «Состав заявки»](#Прил06_СоставЗаявки), а также правильность их оформления (в т.ч. в части языка заявки) | подразделы 4.3, 4.6, [Приложение № 6](#Прил06_СоставЗаявки) | Тех |
|  | Отсутствие в материалах (документах) первой части заявки недостоверных сведений или намеренно искаженной информации и (или) документов, внутренних противоречий между различными частями и (или) документами заявки, в том числе по тексту внутри одного документа, а также противоречий между документами заявки и сведениями, указанными Участником в структурированных формах на ЭП | подраздел 4.3 | Тех |
|  | Отсутствие в материалах первой части заявки сведений об Участнике и (или) о его ценовом предложении | подраздел 4.3 | Тех |
| **Соответствие Технического предложения Участника** [**Техническим требованиям (Приложение № 1)**](#Прил01_ТехТребования)**, в том числе:** | | **–** | **–** |
|  | Соответствие предложения установленным требованиям к предоставлению национального режима, в том числе в части состава и требований к информации и перечню документов, которые подтверждают страну происхождения товара, установленным в [Технических требованиях (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования)  *(пункт применяется только в случае установления режима запрета закупки иностранной продукции (подраздел 4.20))* | подразделы 4.3, 4.9 [Приложение № 1](#Прил01_ТехТребования) | Тех |
|  | Соответствие предложения установленным требованиям к предоставлению национального режима в части предоставления информации и перечня документов, которые подтверждают страну происхождения товара, установленным в [Технических требованиях (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования)  *(пункт применяется только в случае установления режима ограничения закупки иностранной продукции или режима преимущества российской продукции (подраздел 4.20))* | подразделы 4.3, 4.9 [Приложение № 1](#Прил01_ТехТребования) | Тех |
|  | Соответствие объемов и состава работ / услуг, технологии производства работ, предложенных Участником в Техническом предложении, требованиям, указанным в [Технический требованиях (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования) | подраздел 4.3 [Приложение № 1](#Прил01_ТехТребования) | Тех |
|  | Соответствие номенклатуры, количества и характеристик материалов / оборудования, предложенных Участником в Техническом предложении, требованиям, указанным в [Технический требованиях (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования) | подраздел 4.3 [Приложение № 1](#Прил01_ТехТребования) | Тех |
|  | Соответствие Календарного графика требованиям к срокам и этапам реализации Договора, указанным в [Технический требованиях (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования) и (или) в [Проекте договора (Приложение № 2)](#Прил02_ПроектДоговора) *в рамках данной процедуры предоставление Календарного графика не требуется* | [Приложение № 1](#Прил01_ТехТребования), [Приложение № 2](#Прил02_ПроектДоговора) | Тех |
|  | Соответствие требованиям к гарантии на поставляемые материалы / оборудование и результаты выполненных работ, указанным в [Технический требованиях (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования) и (или) в [Проекте договора (Приложение № 2)](#Прил02_ПроектДоговора)  *(пункт применяется только в случае установления соответствующих требований)* | [Приложение № 1](#Прил01_ТехТребования), [Приложение № 2](#Прил02_ПроектДоговора) | Тех |
|  | Соответствие предлагаемой к поставке продукции дополнительным требованиям, установленным в [Технический требованиях (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования), с предоставлением требуемых подтверждающих документов  *(пункт применяется только в случае установления соответствующих требований)* | [Приложение № 1](#Прил01_ТехТребования) | Тех |

* 1. Отборочные критерии рассмотрения вторых частей заявок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер критерия | Наименование отборочного критерия | Номер пункта Документации о закупке | Направления оценки заявок\* |
| **Состав и правильность оформления второй части заявки, в том числе:** | | **–** | **–** |
|  | Наличие в составе второй части заявки всех обязательных к предоставлению (для целей рассмотрения вторых частей заявок в рамках отборочной стадии) документов в соответствии с требованиями [Приложения № 6 «Состав заявки»](#Прил06_СоставЗаявки), а также правильность их оформления (в т.ч. в части наличия должных печатей, подписей, формы заверения, языка и валюты заявки) | подразделы 4.3, 4.6, [Приложение № 6](#Прил06_СоставЗаявки) | Орг, Тех, Юр |
|  | Наличие обеспечения обязательств Участника, связанного с подачей заявки, в виде независимой гарантии и ее соответствие установленным требованиям Документации о закупке – если подразделом 1.2 предусмотрена обязанность Участников предоставить обеспечение заявки на участие в закупке и в случае отсутствия внесение денежных средств на специальный банковский счет, открытый Участником в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом 44-ФЗ | подраздел 4.18 | Орг – в части наличия сведений в реестре,  Фин – в части соответствия |
|  | Отсутствие в материалах (документах) второй части заявки недостоверных сведений или намеренно искаженной информации и (или) документов, внутренних противоречий между различными частями и (или) документами заявки, в том числе по тексту внутри одного документа, а также противоречий между документами заявки и сведениями, указанными Участником в структурированных формах на ЭП | подраздел 4.3 | Орг, Тех, Юр |
| **Соответствие Письма о подаче оферты:** | | **–** | **–** |
|  | Соответствие (в том числе содержание) Письма о подаче оферты установленной форме и иным требованиям Документации о закупке, в т.ч. в части срока действия заявки | подразделы 4.3, [Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки) | Орг |
| **Соответствие Участника установленным требованиям Документации о закупке, в том числе:** | | **–** | **–** |
|  | Соответствие Участника пункту 1 обязательных требований к Участникам  *(в рамках осуществления экспертизы заявки Участника в том числе проверяется наличие у него статуса «аккредитован» / «аккредитация не требуется», или проводится процедура его аккредитации (при необходимости). В рамках заключения Договора Победитель в целях подтверждения своего соответствия предоставляет документы в порядке, предусмотренном подразделом 5.2)* | подраздел 8.2 ([Приложение № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам)) | Орг, Юр |
|  | Соответствие Участника пункту 2 обязательных требований к Участникам | подраздел 8.2 ([Приложение № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам)) | Орг |
|  | Соответствие Участника пункту 3 обязательных требований к Участникам | подраздел 8.2 ([Приложение № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам)) | Орг |
|  | Соответствие Участника пункту 4 обязательных требований к Участникам  *(пункт применяется только в случае установления режима запрета закупки иностранной продукции (подраздел 4.20))* | подраздел 8.2 ([Приложение № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам)) | Орг |
|  | Соответствие Участника пункту 5 обязательных требований к Участникам  *(пункт применяется только в случае установления режима ограничения закупки иностранной продукции или режима преимущества российской продукции (подраздел 4.20))* | подраздел 8.2 ([Приложение № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам)) | Орг |
|  | Соответствие Участника специальным требованиям к Участникам  *(пункт применяется только в случае установления соответствующих требований)* | подраздел 8.3 ([Приложение № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам)) | Тех |
|  | Соответствие Коллективного участника установленным в отношении его требованиям:  *(пункт применяется только в случае рассмотрения заявки, поданной Коллективным участником (подраздел 3.2))* | **–** | **–** |
|  | * в части требований пункта 1 | подраздел 8.4 ([Приложение № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам)) | Тех |
|  | * в части требований пункта 2   *(в рамках осуществления экспертизы заявки Участника в отношении каждого члена Коллективного участника в том числе проверяется наличие у него статуса «аккредитован» / «аккредитация не требуется», или проводится процедура его аккредитации (при необходимости). В рамках заключения Договора Победитель в целях подтверждения своего соответствия предоставляет документы в порядке, предусмотренном подразделом 5.2)* | подраздел 8.4 ([Приложение № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам)) | Орг, Тех, Юр |
|  | Соответствие Генерального подрядчика установленным в отношении его требованиям:  *(пункт применяется только в случае проведения закупки, принять участие в которой можно от лица Генерального подрядчика (подраздел 1.2, подраздел 3.3) и заявка подана от его лица)* | **–** | **–** |
|  | * в части требований пунктов 1, 3 | подраздел 8.5 ([Приложение № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам)) | Тех |
|  | * в части требований пункта 2 | подраздел 8.5 ([Приложение № 3](#Прил03_ТребованияУчастникам)) | Орг, Тех |
| **Соответствие Технического предложения Участника** [**Техническим требованиям (Приложение № 1)**](#Прил01_ТехТребования)**, в том числе:** | | **–** | **–** |
|  | Соответствие предлагаемой к поставке продукции иным требованиям, установленным в [Технических требованиях (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования), с предоставлением требуемых подтверждающих документов  *(пункт применяется только в случае установления соответствующих требований)* | [Приложение № 1](#Прил01_ТехТребования) | Тех |

* 1. Отборочные критерии рассмотрения ценовых предложений (дополнительных ценовых предложений)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер критерия | Наименование отборочного критерия | Номер пункта Документации о закупке | Направления оценки заявок\* |
| **Состав, содержание и правильность оформления ценового предложения, в том числе:** | | **–** | **–** |
|  | Соответствие ценового предложения по составу требованиям [Приложения № 6 «Состав заявки»](#Прил06_СоставЗаявки), а также правильности оформления документов, входящих в его состав, в том числе установленной форме и иным и иным требованиям Документации о закупке (в т.ч. в части языка и валюты заявки) | подразделы 4.3, 4.6,  [Приложение № 6](#Прил06_СоставЗаявки) | Цена |
|  | Отсутствие в материалах (документов) ценового предложения недостоверных сведений или намеренно искаженной информации и (или) документов, внутренних противоречий между различными частями и (или) документами заявки, в том числе по тексту внутри одного документа, а также противоречий между документами заявки и сведениями, указанными Участником в структурированных формах на ЭП | подраздел 4.3 | Цена |
| **Соответствие Коммерческого предложения Участника требованиям Документации о закупке, в том числе:** | | **–** | **–** |
|  | Соответствие Коммерческого предложения | подразделы 4.3, [Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки) | Цена |
|  | Соответствие подтверждающей документации, прилагаемой к Коммерческому приложению (форма 3) ([Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки)) требованиям, указанным в [Технических требованиях (Приложение № 1)](#Прил01_ТехТребования)  *(пункт применяется только в случае установления соответствующих требований в* [*Технических требованиях (Приложение № 1)*](#Прил01_ТехТребования)*)* | [Приложение № 1](#Прил01_ТехТребования) | Цена |

* 1. Дополнительные критерии проверки заявок на соответствие условиям Документации о закупке

Несоответствие одному или всем дополнительным критериям не является основанием для отклонения заявки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер критерия | Наименование отборочного критерия | Номер пункта Документации о закупке | Направления оценки заявок\* |
|  | Наличие в заявке в форме Коммерческого предложения информации о стране происхождения товара | подраздел 4.14, [Приложение № 4](#Прил04_ФормыЗаявки) | Цена |

**\* Направления оценки заявок:**

**Орг** – проверка наличия в составе заявки необходимых документов для рассмотрения экспертом по своему направлению: проверка наличия в составе заявке и оценка правильности оформления Письма о подаче оферты; наличия обеспечения обязательств Участника, связанного с подачей заявки, в виде независимой гарантии (в том числе наличие сведений о ней в соответствующем реестре в ЕИС) – в случае отсутствия внесенных Участником денежных средств на специальный банковский счет *(последние применяется только в случае установления соответствующих требований)*; наличие у Участника статуса «аккредитован», либо статуса «аккредитация не требуется» (или наличие заявки на аккредитацию (при необходимости)), участвует в процедуре актуализации статуса аккредитации (при необходимости); проверка отсутствие сведений об Участнике в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851; проверка наличия информации об Участнике в Реестре МСП (https://rmsp.nalog.ru/index.html), а в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» – наличие информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении ими такого налогового режима (https://npd.nalog.ru/check-status/);

**Тех** – проверка наличия в составе заявки всех необходимых документов для рассмотрения экспертом по своему направлению, а также правильности их оформления; оценка Технических предложений и сведений, подтверждающих соответствия Участника специальным требованиям Документации о закупке; оценка квалификационных данных Участника (в рамках оценки заявок по соответствующим критериям оценки), проверка технической части подтверждающей документации, прилагаемой к Коммерческому предложению (при наличии), а также, при необходимости, технических условий исполнения Договора;

**Юр** – проверка наличия в составе заявки всех необходимых документов для рассмотрения экспертом по своему направлению, а также оценка правильности их оформления (в т.ч. в части наличия должных печатей, подписей формы заверения, языка заявки); оценка юридических аспектов заявки, в том числе оценка правомочности подписанта доверенности (при необходимости) на основании выписки из ЕГРЮЛ (выписка из ЕГРЮЛ доступна на официальном сервисе ФНС России https://egrul.nalog.ru/index.html);

**Цена** – проверка наличия в составе заявки всех необходимых документов для рассмотрения экспертом по своему направлению, а также оценка правильности их оформления (в т.ч. в части наличия должных печатей, подписей формы заверения, языка и валюты заявки); проверка отсутствия противоречий (в части стоимости заявки (цены Договора)) между Письмом о подаче оферты и сведениями, указанными Участником в структурированных формах на ЭП; оценка Коммерческого предложения Участника, а также (при наличии) прилагаемой к нему подтверждающей документации (включая спецификацию) на предмет непревышения ценового предложения участника установленного размера НМЦ.

**Фин** – оценка независимой гарантии, в том числе правильность оформления рассматриваемых документов (в т.ч. в части наличия должных печатей, подписей формы заверения, языка и валюты заявки) *(финансовая экспертиза проводится по инициативе эксперта по направлениям Орг, в случае наличия в заявке независимой гарантии)*.


В случае указания по одному критерию отбора сразу нескольких направлений оценки заявок – экспертиза на соответствие указанному критерию осуществляется в пределах компетенции эксперта (в рамках материалов (документов), являющихся предметом его экспертизы).

1. Приложение № 8 – Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок
   1. Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок
      1. Расчет итоговой оценки предпочтительности каждой заявки, успешно прошедшей отборочную стадию: рассмотрение вторых частей заявок и ценовых предложений, рассмотрение дополнительных ценовых предложений – если проводилась переторжка, осуществляется по следующим критериям оценки и в соответствии со следующим порядком оценки предпочтительности и сопоставления заявок:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер критерия оценки в структуре | Вид критерия оценки / направление оценки заявок | Наименование критерия оценки | | Значимость критерия оценки | Содержание частного критерия оценки | Расчет оценки предпочтительности заявки |
| критерий оценки первого уровня | критерий оценки второго уровня |
| 1. | Ценовой (стоимостный) частный критерий оценки первого уровня / ЦЕНА | Цена договора (заявки) | *отсутствует* | 90% (В1 = 0,90) | Чем меньше цена заявки Участника, тем выше предпочтительность | Расчет оценки предпочтительности по частному критерию по методу «Математическая формула, задающая «функцию ценности»»:  где:  Б1 – рассчитанная оценка предпочтительности по данному частному критерию оценки в баллах;  ЦЕНА*i*  – цена договора (заявки), указанная в i-той заявке (в Коммерческом предложении по установленной в Документации о закупке форме) допущенного Участника, руб. без учета НДС ;  ЦЕНАmin – минимальная цена договора (заявки) среди всех допущенных заявок Участников, руб. без учета НДС;  Ш – максимально возможный балл (максимальная возможная оценка предпочтительности) по шкале оценок (Ш = 5).  Оценка предпочтительности заявок осуществляется в едином базисе сопоставления ценовых (стоимостных) предложений, установленном в документации о закупке: без учета НДС.  Шкала оценок от 0 до 5 баллов. |
| 2. | Неценовой критерий оценки первого уровня / ТЕХ | Квалификация (предпочти-тельность) Участника | *отсутствует* | 5 % (В2 = 0,05) | Чем больше опыт выполнения работ ( ***по ремонту и/или замене участков стальных трубопроводов диаметром до 350 мм*** ) за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки, тем выше предпочтительность | Расчет оценки предпочтительности по частному критерию по методу «Оценка предпочтительности посредством однозначной числовой шкалы измерений»:  Для целей проведения оценки по данному критерию Участник должен предоставить в составе 2-ой части заявки (в Справке об опыте Участника по установленной в Документации о закупке форме) сведения о ранее исполненных договорах, подтверждающих наличие совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) выполнения работ за последние 5 лет, предшествующих дате подачи заявки Участником, с учетом правоприемственности, с приложением следующих подтверждающих документов:  - копии договоров, подписанных с обеих сторон и скрепленных печатью;  - копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования оказанных услуг, подписанных с обеих сторон. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника:  Порядок осуществления оценки (значение оцениваемого параметра), в зависимости от предоставленных в i-ой заявке сведений о наличии у Участника совокупного опыта за последние 5 лет, на общую сумму:   |  |  | | --- | --- | | Б2= 0 | Опыт отсутствует/Не подтвержден | | Б2 = 1 | более 0% от НМЦ «без учета НДС»,  но менее 20% от НМЦ «без учета НДС»  (включительно) | | | Б2= 2 | более 20% от НМЦ «без учета НДС»,  но менее 40% от НМЦ «без учета НДС»  (включительно) | | Б2=3 | более 40% от НМЦ «без учета НДС»,  но менее 60% от НМЦ «без учета НДС»  (включительно) | | Б2= 4 | более 60% от НМЦ «без учета НДС»,  но менее 80% от НМЦ «без учета НДС»  (включительно) | | Б2= 5 | более 80% от НМЦ «без учета НДС» и выше; |   где:  НМЦ–начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации о закупке;  Б2 – рассчитанная оценка предпочтительности по данному критерию оценки в баллах.  Оцениваемый критерий -  сумма исполненных обязательств за последние 5 лет, предшествующих дате подачи заявки.  Опыт, несоответствующий предмету закупки, не оценивается.  Шкала оценок от 0 до 5 баллов. |
| 3. | Неценовой критерий оценки первого уровня / ОРГ | Финансовое состояние (устойчивость) Участника | *отсутствует* | 5% (В3 = 0,05) | Чем выше результат оценки финансового состояния (устойчивости) Участника, тем выше предпочтительность | Расчет оценки предпочтительности по частному критерию по методу «Оценка предпочтительности посредством однозначной числовой шкалы измерений»:  Порядок осуществления оценки (значение оцениваемого параметра), в зависимости от полученного Участником (с *i*-ой заявкой) значения расчетного балла (интегрального показателя финансового состояния) и установленной соответствующей характеристики его финансового состояния (кризисное / неустойчивое / удовлетворительное) по результатам проведенной в рамках аккредитации оценки его финансового состояния (устойчивости), при этом:   * порядок проведения оценки финансового состояния (устойчивости) Участника[[14]](#footnote-15) установлен Приложением 5 к Положению об аккредитации; * исходными данными для расчета интегрального показателя финансового состояния Участника являются сведения, представленные в опубликованной в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций (<https://bo.nalog.ru>) за предыдущий отчетный период (год).   Если Участник в соответствии с законодательством РФ не размещает сведения о своей бухгалтерской (финансовой) отчетности в упомянутом государственном информационном ресурсе – оценка его финансового состояния производится на основании электронной копии бухгалтерской отчетности, представленной в составе Заявки на аккредитацию (или отдельно в составе заявки на участие в закупке, если ранее при прохождении аккредитации не были представлены);   * оценки предпочтительности по частному критерию осуществляется в соответствии со шкалой:  |  |  | | --- | --- | | Б3 = 0 | Результат оценки финансового состояния (устойчивости): менее 0,45 балла – Кризисное финансовое состояние;  *или*  в случае отсутствия исходных данных для оценки финансового состояния Участника, в том числе если он является:   * + - * + вновь созданным юридическим лицом, которое на дату подачи заявки на участие в закупке в соответствии с законодательством РФ не предоставил в налоговые органы бухгалтерскую (финансовую) отчетность за завершенный финансовый год;         + физическим лицом (индивидуальным предпринимателем и/или применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), не ведущим бухгалтерскую (финансовую) отчетность; | | Б3 = 3 | Результат оценки финансового состояния (устойчивости): от 0,45 балла включительно до 0,90 балла включительно – Неустойчивое финансовое состояние; | | Б3 = 5 | Результат оценки финансового состояния (устойчивости): более 0,90 балла – Удовлетворительное финансовое состояние. |   где:  Б3 – рассчитанная оценка предпочтительности по данному частному критерию оценки в баллах.  В случае участия в закупке Генерального подрядчика – балл по данному критерию присваивается исходя из оценки финансового состояния Генерального подрядчика без учета субподрядчиков.  В случае участия в закупке Коллективного участника – балл по данному критерию присваивается исходя из средневзвешенной оценки финансового состояния всех членов такого коллективного участника, где весовая значимость показателя финансового состояния (устойчивости) каждого члена Коллективного участника определяется на основе объема (объемной доли) поставляемой им продукции согласно Плану распределения объемов поставки продукции (форма № 4 , приведена в Приложении № 4 к Документации о закупке).  Шкала оценок от 0 до 5 баллов. |
| Итоговая оценка предпочтительности заявки: | | | | Расчет итоговой оценки предпочтительности *i*-ой заявки:  где:  БИТОГ – рассчитанная итоговая оценка предпочтительности в баллах;  Б1 уровень k – оценка предпочтительности по k-тому критерию оценки первого уровня в баллах;  В1 уровень k – значимость k-ого критерия оценки первого уровня, выраженная в диапазоне от 1% до 100% (или от 0,01 до 1,00) – вес k-ого критерия оценки первого уровня.  *Расчет значений баллов по частным / обобщенным критериям оценки, а также итогового балла (итоговой оценки предпочтительности) производится до четвертого знака после запятой (в соответствии с математическими правилами округления).* | | |

* + 1. Итоговая оценка предпочтительности заявки формируется путем взвешенного суммирования (суммирования в баллах, умноженных на соответствующий коэффициент значимости критерия), производимого в рамках критериев одного уровня. Общая значимость всех критериев одного уровня на одной ветке иерархии составляет 100%. Вычисление оценки предпочтительности по каждому критерию и итоговой оценки предпочтительности заявки производится с точностью до десятитысячных балла.
    2. В установленных случаях оценка и сопоставление заявок производится с учетом предоставления национального режима в соответствии с порядком, предусмотренном подразделом 4.20.
    3. Заявки участников (из числа успешно прошедших отборочную стадию рассмотрения вторых частей заявок и ценовых предложений (дополнительных ценовых предложений – если проводилась переторжка)) ранжируются по количеству набранных баллов (от наибольшего к наименьшему), присвоенных заявкам по результатам оценки.

1. Приложение № 9 – Обоснование НМЦ
   1. Пояснения к Обоснованию НМЦ
      1. Обоснование НМЦ приведено в отдельном файле (предоставляется отдельным документом в составе Документации о закупке), являющимся Приложением № 9 к Документации о закупке.
2. Приложение № 10 – Форма Заявки на аккредитацию
   1. Пояснения к форме Заявки на аккредитацию
      1. Форма Заявки на аккредитацию приведена в отдельном файле (предоставляется отдельным документом в составе Документации о закупке), являющимся Приложением № 10 к Документации о закупке.



1. Определенные в соответствии с Законом 422-ФЗ. [↑](#footnote-ref-2)
2. При этом отклонение заявки за отсутствие в ней документов, требующихся исключительно для целей оценки и сопоставления заявок (подраздел 4.13), не допускается. [↑](#footnote-ref-3)
3. По решению Организатора (в соответствии с Приложением о закупке) в протоколе закупке могут не отражаться сведения, позволяющие идентифицировать Участников. [↑](#footnote-ref-4)
4. При этом отклонение заявки за отсутствие в ней документов, требующихся исключительно для целей оценки и сопоставления заявок (подраздел 4.13), не допускается. [↑](#footnote-ref-5)
5. С учетом пункта 4.14.5 [↑](#footnote-ref-6)
6. По решению Организатора (в соответствии с Приложением о закупке) в протоколе закупке могут не отражаться сведения, позволяющие идентифицировать Участников. [↑](#footnote-ref-7)
7. В отношении предоставляемой Участником (в целях обеспечения проведения оценки его финансового состояния (устойчивости) в соответствии с Положением об аккредитации) бухгалтерской (финансовой) отчетности самостоятельные исправления арифметических ошибок не допускается (все изменения в отчетность должны вноситься в установленном законодательством порядке). [↑](#footnote-ref-8)
8. Увеличение на 15% (пятнадцать процентов) итоговой стоимости заявки (цены Договора) в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение Договора. [↑](#footnote-ref-9)
9. По решению Организатора (в соответствии с Приложением о закупке) в протоколе закупке могут не отражаться сведения, позволяющие идентифицировать Участников. [↑](#footnote-ref-10)
10. https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/tax\_relations/policy/bankwarranty/ [↑](#footnote-ref-11)
11. Коллективный участник предоставляет указанные документы на каждого члена. [↑](#footnote-ref-12)
12. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». [↑](#footnote-ref-13)
13. Перед заключением договора Заказчик дополнительно проводит проверку Победителя (данная норма применима также в отношении Единственного участника несостоявшейся закупки, с которым принято решение о заключении договора) на основании документов, предоставляемых в соответствии с подразделом 5.2. Если по результатам такой проверки Участник не отвечает установленным требованиям, то он утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных действующих заявок. [↑](#footnote-ref-14)
14. В Положении об аккредитации используется термин «Заявитель». [↑](#footnote-ref-15)