Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2 42.12.20.150  Выполнение работ по ремонту железнодорожных путей Амурской ТЭЦ-1, г. Амурск

11027006-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-АмТЭЦ1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки  (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора……………………………………………………   ……4

1.4.1 Заказчик предоставит подрядчику:                                                                                     4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	20

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	20

5.      Приложения ..........................................................................................................................     .20

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| КС-2 | акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) |
| КС-3 | справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) |
| МТР | Материально – технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОДМ | Отраслевой дорожный методический документ |
| ОКПД2 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| pdf – portable document format | формат файла электронного документа; |
| ТТ | Технические требования |
| ТОиР | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 42.12.20.150  Выполнение работ по ремонту железнодорожных путей Амурской ТЭЦ-1, г. Амурск

Цель выполнения работ

Целью работ является обеспечение надежной и безопасной эксплуатации железнодорожных тупей.

Существующее положение

1.4.1 Амурская ТЭЦ – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящее в Группу РусГидро, действует на территории Российская Федерация, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Западное шоссе, д. 10.

Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам.

Амурская ТЭЦ представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт железнодорожного пути. | Структурное подразделение «Амурская ТЭЦ-1» Российская Федерация, Хабаровский край, г. Амурск, Западное шоссе,10 | Железнодорожные пути к топливоподачи Инв. № 00000000000000008512 | СП «Амурская ТЭЦ-1» |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Электроэнергия, водоснабжение, канализация при получении технических условий на временное присоединение и наличии технической возможности у Заказчика (на период выполнения ремонтных работ подрядной организацией).

Подрядчик должен иметь (на правах законного владения):

- Путевой шаблон для измерения параметров колеи – не менее 1 единицы.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 42.12.20.150 Выполнение работ по ремонту железнодорожных путей Амурской ТЭЦ-1, г. Амурск | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 3 к ТТ) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 42.12.20.150 Выполнение работ по ремонту железнодорожных путей Амурской ТЭЦ-1, г. Амурск | 12.05.2026 | 31.12.2026 |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |  | -//- |  | -//- |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |  | -//- |  | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  |  | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070); - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2, 3); - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменениями N 1, 2); - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением N 1); - РД 153-34.0-21.601-98 Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений; - ГОСТ 7392-2014 Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия; - ГОСТ Р 51685-2022 Рельсы железнодорожные. Общие технические условия (с Поправкой); - Об утверждении и введении в действие Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, Распоряжение ОАО «РЖД» № 2540 от 14.12.2016г.; - В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |  | -//- |  | -//- |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: |  |  | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ, оптимальное расходование материально-технических и трудовые ресурсов. Подрядная организация разрабатывает планы подготовки к ремонту в соответствии с планами производственных объектов, принятыми к исполнению объемами работ и согласованным участием в материально-техническом обеспечения ремонтных работ. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с Подрядчиком и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. Перечень, форма и сроки передачи ремонтной документации, передаваемой Заказчиком, ответственным за непосредственную эксплуатацию производственного объекта, определяется условиями договора. До начала ремонта Подрядчик: - разрабатывает и направляет на согласование проект производства работ (ППР). В ППР указать методы и технологию выполнения работ, организационные вопросы, мероприятия по технике безопасности и охране труда, график выполнения работ, отражающий физические объемы, потребность трудозатрат и материалов; - проводит проверку выполнения подготовительных работ в соответствии с планом подготовки к ремонту. - определяет состав бригад (участков) по ремонту объекта, по численности, квалификации и профессиям. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; - назначает руководителей работ по ремонту в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; - назначает лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение; - проверяет удостоверения сварщиков, стропальщиков, крановщиков и лиц других специальностей на право выполнения работ при ремонте; - проверяет выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  |  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: – Инструкция по организации пропускного и внутриобъектового режимов СП «Амурская ТЭЦ-1» АО «ДГК» (Приложение № 5 к ТТ); - Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» - 22.1-504-2025, (утверждено приказом АО «ДГК» №795 от 25.09.2025) (Приложение № 5 к ТТ). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |  | -//- |  | -//- |
|  | Требования к используемым материалам |  |  | - Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно в соответствии с приложением № 4 к ТТ. Все применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее. - Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы*, предварительно согласованные с Заказчиком. - В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в технической и сметной документации, будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в техническую и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в перечне материалов Подрядчика и технической документации. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов |  |  | Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и изделий, поступивших на ремонтную площадку, обязательное наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. Более Подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Приемка в эксплуатацию и контроль качества ремонта должны производиться в соответствии с разделами №4.2 «Положения об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения - 21-003-2019» утверждено приказом от 29.11.2019 АО «ДГК» (Приложение № 5 к ТТ). Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |  | -//- |  | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ |  | Подрядчик должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению, в том числе по договорам субподряда). До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет: - список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Требования к безопасности выполняемых работ |  | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; - СНиП 12-04-2002 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. - Статья 214 ТК РФ. Обязанности работодателя в области охраны труда. При производстве работ на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица), работодатель, осуществляющий производство работ , обязан перед началом производства работ, согласовать с другим работодателем (иным лицом) мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы на данной территории. Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке. |  |  | Согласие с требованием |  | - |  |
| 1.2.2 |  | ### Соблюдение требований пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.2.3. |  | ### Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех строительных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021); |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.2.4. |  | ### Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н); - Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правилах по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); - Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н. - Правила по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №887н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н); - Правила при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020г. №814н); - Правила при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №884н); - правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке) |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |  |  | -//- |  | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ Состояние объектов после ремонта железнодорожных путей должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение гарантийного срока. |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте Договора подряда (в том числе в разделе № 4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |  | -//- |  | -//- |
| 2.3.1 | ### Общие требования к оформлению документации |  |  |  | Предоставить Заказчику электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 на цифровом носителе в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы», в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах, исполнительную и сдаточную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 2-х экземплярах. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения.», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 г. АО «ДГК» (Приложение № 5 к ТТ), приказ ЖКХ № 344/пр от 16.05.2023 г. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3.2 | Состав документации включает в себя, но не ограничивается следующими документами |  |  |  | - акт пред. ремонтного обследования объекта; - ведомость планируемых ремонтно-строительных работ; - акт готовности объекта к производству ремонтных работ; - акт приёмки из ремонта объекта; - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - акт освидетельствования скрытых работ; - исполнительные чертежи, схемы; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования в процессе ремонта; - общий журнал работ формы КС-6, специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) Подробно указаны в проекте Договора подряда в том числе в разделе №2, Техническом задании), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №7), который включен в состав Документации о закупке, ответственность сторон указаны в проекте договора подряда (раздел № 6). |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ подробно указаны в проекте Договора подряда (в том числе в разделе № 2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к победителю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (Afonina-YV@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Победитель должен иметь в наличии: 1) не менее у 3-х человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) документы проверки знаний требований охраны труда. |  |  |  |  |  | Победитель должен предоставить: 1) Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» предоставить : - копию протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску. |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Порядок расчета понижающего коэффициента определяется по формуле:

P=N*k,

где P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора, определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, приведенной в приложении № 2 к ТТ;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в коммерческом предложении (точность понижающего коэффициента указывается до 7 знаков после запятой).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальном сметном расчёте единым индексом в итогах после начисления лимитированных затрат.

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1.1, не допускается.

4.1.3 В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2.918 %.

4.2.   Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к ТТ, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры. (п.4.1.1).

Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

4.2.2. Материалы, приобретаемые Подрядчиком в рамках непредвиденных расходов, подлежат оплате на основании платёжных документов (счет-фактура, накладная, платежное поручение банка и др.) по нормативному расходу. Материалы, учтённые в расценках по сборникам ФССЦ, подтверждать платёжными документами не требуется. Поставляемые материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в нормативной документации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.

5. Приложения

Приложение № 1 - Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет № 100-005-06-КР-26;

Приложение № 3 – Ведомость объемов работ;

Приложение № 4 – Ведомость материалов;

Приложение № 5 - Локальные нормативные акты Заказчика.